# 围墙验收报告怎么写

## 围墙验收报告怎么写 第1篇

一、工程完成情况：

x县x家园1、2#楼工程由x县房建公司十一项目部于x年11月15开工建设，x年3月底全面竣工，历时16个月，按照设计批准的方案已完成了主要工程，即：土建装饰装修工程；给排水工程；电器设备安装工程。

二、验收条件检查结果：

依据国家的有关规定，该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理，竣工资料已准备齐全，工程施工质量已通过了质监站的质量检验，并出具了《工程质量检验评定报告》，工程质量合格，已具备正式验收条件。

三、建议验收时间、地点和参加单位：

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求，x县x家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于x年x月x日进行，验收地点在x，参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。

综上所述，x县x家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件，恳请上级主管部门安排正式验收。

xx县房建公司项目部

20xx年4月15日

## 围墙验收报告怎么写 第2篇

一、项目建设依据

简要说明项目建议书、可行性研究报告、初步设计等批准单位及批准文号，批准的建设规模和投资概算(包括批准调整概算)，建设项目的主要内容等。

二、项目实施概况

1.项目开工及完工日期(如有延误和提前需说明原因)；

2.项目主要参建各方简要介绍；

3.项目建设规模、内容与批准情况对照分析(如有较大不同需说明原因与变更过程)；

4.项目各专项验收环节通过情况(验收时间、验收结论)；

5.项目试运行情况。

三、项目审计及竣工财务决算概况

概算(修正概算)、预算执行情况与决算批复情况。

四、其他

1.工程质量分析，对施工中发生的质量事故处理结果的情况说明；

2.对工程技术档案的整理归档情况；

3.对收尾工程的处理意见；

4.项目建设的经验、教训及对今后工作的建议。

## 围墙验收报告怎么写 第3篇

余杭区环保局：

我单位于20xx年经环保部门审批同意建设，目前已正式投产。我公司已按要求做好污染治理。

特向贵局申请验收。

申请单位(盖章)：

申请日期：

联系人：

联系电话：

联系地址：

## 围墙验收报告怎么写 第4篇

xx（单位）：

本单位承担的农业综合开发科技推广项目“x”(实施时间为20xx年6月至20xx年5月)，按计划执行，已完成计划任务，根据广东省财政厅粤财农综[20xx]13号“关于印发《广东省农业综合开发项目竣工验收暂行办法》的通知”、粤财农综[20x]13号“关于做好20xx年至20xx年度国家农业综合开发项目验收工作的通知”和有关管理办法要求，现申请对该项目进行总结验收，请审批。

附件：农业综合开发科技推广项目验收材料

申请人：xxx

20xx年x月x日

## 围墙验收报告怎么写 第5篇

一、工程概况及完成情况：

xxxx场归难侨职工集资楼工程，位于南宁市江南区友谊路吴圩段26号大院内，项目造价318.8万元，总建筑面积3009.552平方米，结构形式为混凝土框架结构/地上6层，建筑总高度为17.15米，室内外高差300mm。建筑结构类别为三类，抗震设防烈度六度，建筑合理使用年限50年，防水等级为三级，建筑结构安全等级为二级。

我司已按照设计图纸及相关设计文件的要求，完成本工程地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给水排水及采暖分部工程、建筑电气分部工程、建筑节能工程的施工任务。

二、验收条件检查结果：

依据<建筑工程施工质量验收统一标准>的有关规定，本工程按设计要求已完成了工程施工任务，工程结构安全及使用功能均符合要求，已具备工程竣工验收初验条件。余下个别细部收尾工作初验后由建设及监理单位提出整改要求，我司按要求整改完毕后以书面报告形式报建设及监理单位。

xxxx建设工程有限公司

xxxx二期项目部

项目经理：xxx

xxxx年xx月xx日