# 软件技术开发合同

甲方：________________________

地址：________________________

电话：________________________

传真：________________________

E_Mail:______________________

兹经甲乙双方协商确定，乙方从甲方承接软件模块开发工作，为明确双方责任和权利，保证双方的利益，双方于(地点)签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

一、项目内容

乙方在充分了解甲方待开发的模块基本要求并签定好本合同之后，由甲方向乙方提供该模块的《详细开发说明书》及其他相关文件、资料。具体要求详见合同附件一。(若在开发过程中甲方的开发需求有改变，则涉及合同的相关文件及费用由双方协商相应改变，合同的执行时间也作相应改变)。

本合同的所有附件是合同的必须附件，与合同主体一起构成整个合同的全部要件。

二、开发费用

甲、乙双方认定本合同开发费用总金额为大写人民币元，该合同的最终费用总额是指定开发模块经甲方最终验收后再确定的全部费用。

合同执行过程中如开发需求有改变或甲方最终验收后而导致合同的总费用有改变，则以改变后的总费用作为经甲方最终付给乙方的合同全部费用。

三、项目的承接、开发及验收

3.1承接

甲乙双方经确定签定此合同之后，即正式承接该项目。年月日为甲方模块开发的起始计时日。

3.2开发时间

3.2.1乙方在甲方计划的时间内自由安排工作时间和地点，年月日前完成全部开发工作，此项目的开发时间共计天。合作开发所需的设备、软件条件等由乙方自行解决。

3.2.2如乙方不能按时完成，应在合同约定完工日期前两个的工作日内，以书面形式(包括电子邮件和书面文字)向甲方提出延期的理由和申请延期的具体时间，经甲方批准后方可延期，延期时间以甲方批准的时间为准。延期时间不得超过合作开发时间总长的一倍。若甲方不同意乙方的延期申请，则完工时间不予延长。

3.3开发标准

3.3.1乙方必需以提供模块功能和源代码的方式，让甲方进行验收工作。

3.3.2乙方保证合同模块的功能符合甲方《项目功能详细说明书》的要求。

3.3.3乙方保证合同模块的代码编写符合甲方《编码标准》的要求。

3.3.4乙方保证合同模块的相关文档的编写符合甲方《文档编写要求》的要求

3.4验收方式

乙方必需以提供模块功能和源代码的方式，让甲方进行验收工作。具体步骤为：

(1)、乙方提交功能。

(2)、甲方验收功能，同时反馈信息，提供《功能验收报告》。

(3)、乙方根据验收报告修改，提供源代码。

(4)、甲方验收源代码，提供《代码验收报告》。

(5)、乙方修改源代码，全部提交。

(6)、甲方公布最终评分，并提供最终验收报告。

(7)、甲方按本合同的相关约定向乙方支付开发费用。

乙方提交项目的方式：()电子邮件，()光盘邮寄，()其它()。

3.5验收的标准：开发所完成的项目成果，甲方方根据《合作开发计分标准》验收计分，详见附件二。

3.6模块的最终验收工作完成后，甲方应出具最终验收报告和评分，经双方确认后作为合同验收阶段完成的证明。

四、保证条款

乙方所提供的任何文件、源代码都必须是没有病毒的，也不得设置任何恶意的内容，一经发现，甲方将不支付任何费用给乙方，由此而造成的损失甲方将追究乙方的法律责任。

五、知识产权

在合同履行完毕后所有模块及其源代码的知识产权归甲方所有。

六、付款方式

甲方验收合格签字之日起，应于工作日内向乙方支付相关开发费用。本合同双方确认的付款方式是：

()支票，()银行转账，()邮局汇款，()现金。

七、责任和风险

7.1.甲方尽可能的配合乙方工作，对于所开发的模块提供技术支持和咨询服务。

7.2.乙方有义务就所开发的模块在必要的时候为甲方提供必要的帮助。

7.3.在履行本合同的过程中，乙方确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

八、不可抗力

签约双方中任何一方由于不可抗力的原因影响合同执行时，发生不可抗力一方应在48小时内将事故通知另一方，在此情况下，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

九、违约与处罚

9.1甲方应依合同规定时间内，向乙方付款，每拖延一天乙方可向甲方加收延误款的为滞纳金。

9.2甲方提供的各种技术文档的知识所有权为甲方所有，乙方不得擅自将其作为本合同开发之外的其他用途，甲方拥有对违反者进行法律责任追究的权力。

十、合同终止

10.1.如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

10.2.如乙方在合同执行过程中单方面中止合同，则甲方不会支付任何费用给乙方。甲方以收到乙方中止合同的书面或者电子邮件通知作为本合同终止的条件。此种方式中止合同必须于合同规定交货日期前个工作日前完成。

10.3.如甲方在执行过程中单方面中止合同，则甲方必须支付本合同的全部款项给乙方。

10.4.合同在顺利执行的情况下，在乙方收到甲方支付本合同最终验收结果所发生的全部款项后作为本合同终止的条件。

十一、纠纷解决

执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由广州市仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

十二、其它

12.1.详细条款、条件、价格、技术说明及其它关于合同设备和有关服务的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的要求文件、测试标准、评分协议等均为本合同不可分割之一部分。

12.2.本合同经双方法人代表或委托代理人签字并加盖公章后生效。12.3.本合同一式两份，双方各执一份。

12.4.本合同生效后，如有未尽事宜，需经双方友好协商同意后，拟定出补充文件，经双方法人代表或委托代理人签字并加盖公章后生效，补充文件同样作为本合同不可分割的组成部份。

十三、补充

甲方：(盖章)

乙方：(盖章)

年月日：