# 室内装饰设计委托合同范本

池州皖美装饰有限公司(以下简称乙方)

兹为甲方委托乙方担任室内装饰设计工作，双方同意遵守下列条款：

一、室内装饰设计项目地点：池州西祠胡同

二、项目类型:茶楼

三、乙方接受委托书后，应随即进行现场勘测，并根据甲方提供的资料做以下设计事项：

1.提出设计平面规划方案图(平面布局图)

2.平面规划确定后，跟业主沟通后提出设计方案概念图(参考图片及概念图纸)。

3.在设计方案确定后，绘制施工图及效果图。(平面地花，天花，水电定位图，立面图，部分透视效果图)

.供给工程施工需要的详图。

5.施工时，解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

乙方提出的设计方案必须经甲方审核，参照甲方意见进行修改，以不违反合同规定为原则，在协商基础上达到双方满意。

四、总设计费计人民币肆万捌仟元整(￥48000)元。按60元每平方米给付。

五、设计费付款方式：

1.签约时，付贰万元整(￥20000);

2.余款贰万捌仟元在工程施工结束前付清;若施工设计图已完成，而工程非因设计原因未能进行时，则甲方应一次性付清余款。

六、平面配置及初步设计图应于签约后个工作日交付，全部施工设计图应于签订合同后个工作日完成(即应于月日交图)。

七、甲方有特殊情况，必须终止设计的进行，应书面通知乙方，甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用。标准按本合同第五条。

八、乙方为本合同所设计的图纸保有版权，只供甲方作为本合同书指定地点施工专用，不得转让出版或作其他用途。若乙方有本合同施工以外其他用途，应预先征得甲方同意并支付相应费用。

九、除有第七条的情况发生外，甲方不得另行委托他人设计，否则乙方凭证明文件，通知甲方解除委托合同，没收已收的设计费用，甲方向乙方赔偿毁约的费用。

十、甲方在初步设计批准后，不得再以设计内容不满意为由，拒绝付设计费，双方应以合作的态度协商解决。

十一、本合同为双方同意签订，双方不得以其他文件提出对合同书作其他解释。本委托合同书中如某一项经双方协商同意无效时，不得影响其他条款的实施。

十二、双方就本合同书约定的条款有所争议时，经双方同意可请所在地室内装饰行业主管部门调解。甲、乙双方均应服从所作的调解，切实执行，调解费用由双方分担。如调解不成，甲、乙双方同意由当地经济法院为仲裁法院。

十三、甲、乙双方任何通知文件应按下列通讯地址为准：

甲方：

乙方：安徽省池州市站前区豪丰装饰城二期三楼皖美装饰有限公司

传真：0566-2628678邮箱：346299991@qq.com

十四、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等效力。

十五、本委托合同书自签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：池州皖美装饰有限公司

地址：地址：池州市站前区豪丰国际装饰城代表人：代表人：江胜友

电话：电话：13866823456

开户行：开户行：

帐号：帐号：