# 装修工程招标书模板

第一条.概述

一、工程概况：

1、工程名称：国家工商行政管理总局机关服务中心印刷厂装修改造工程

2、工程地址：海淀区红山口甲3号

3、工程规模：总面积约260平方米

二、项目建设单位：

国家工商行政管理总局机关服务局

三、投标方资格要求：

具备装饰装修二级以上资质

四、本工程招标方及最终签约方：工程招标书国家工商行政管理总局机关服务局

第二条.招标原则及内容范围

一、招标原则：

本工程采用建筑装饰装修专业承包二级资质资格预审合格后的单位参加投标。

二、造价依据：

1.工程项目及工程量依甲方提供的招标文件为准。

2.本造价执行2005年《北京市房屋修缮工程预算定额》及相应的取费标准。

3.招标文件中未提供工程量的项目，本报价不含其造价，以实际发生追加其相应费用。

三、招标内容：装修改造工程

四、装修要求：普通装修

五、工程质量:符合国家有关规定,甲方验收认可

六、工程日期：签约后十八个工作日以内完成

七、改造项目明细：

1、塑钢框玻璃隔段墙80㎡(海螺型材);

2、轻钢龙山脉双排(隔段墙)160㎡;

3、隔段墙用160㎝(加厚)石膏板;

、岩棉隔音保温160㎡;

5、立邦漆粉刷350㎡;

6、安塑钢推拉门7.5㎡(海螺型材);

7、安塑钢平开门13㎡(海螺型材);

8、安塑钢推拉窗2㎡(海螺型材);

9、安1.2米宽防盗门一扇(日上牌子母门);

10、拆除旧卫生间地面6.2㎡，吊顶6㎡，隔墙9㎡，蹲便器、洗手盆各1个;

11、卫生间防水8㎡;

12、卫生间等部位新砌墙(空心砖)25㎡;

13、卫生间PVC吊顶6㎡;

14、卫生间地面贴砖6㎡;

15、卫生间等部位贴墙砖30㎡;

16、安装洗手盆2个，龙头2个;

17、安装拖布池2个，龙头2个;

18、明管铺设地面上下水(PPC型材)各30米;

19、新装4KM配电箱3个、大功率插座8个、普通插座10个;

20、暂估室内布线1.5万元;

21、装修垃圾的清理及运输。

以上装改项目以实际发生量为准。

第三条.投标开放须知

一、参加本工程投标的单位是通过资格预审程序选定的。

二、招标方有权拒绝接受不符合、不响应招标要求的投标文件。

三、只有投标方接到招标方授权的通知时，才能认为其投标方件

以被接受。

四、投标文件的组成：

1.法人代表授权书

2.企业法人营业执照

3.资质资格证书

.公司简介

5.施工方案

6.施工报标、报价预算书

五、接受投标时间、投标截止时间及开标时间：

1.网上报名时间：2008年12月2日—2008年12月8日

2.投标截止时间：2008年12月8日12：00前将投标方案送至国家工商行政管理总局机关服务局办公室。

联系人：尹继钢联系电话：88652232

六、发标地点及开标地点：国家工商行政管理总局机关服务局会

议室(办公室)。

届时请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表准时出席开标仪式。

七、投标单位不论是否中标，投标资料不予返回。

八、对投标单位不解释未中标的原因。

九、中标单位在施工过程中要服从建设单位的领导，如有不同意见应协商解决。

第四条.评标

一、由国家工商行政管理总局机关服务局组成评标委员会，依照

评审程序进行评审。

二、评标原则：

1.公开、公平、公正

2.质量好，信誉高，价格合理，工期适当。

三、评标程序及方法：

1.对投标单位进行资质评估。

2.对投标单位的投标报价进行评估。

3.综合投标单位的管理、业绩、报价进行综合评估。

.质询工作应由全体评委参加。

5.评委会开会确定中标单位。如有并列中标单位应通过举手表决，确定最终中标单位。

6.评标委员会确定中标单位后，以电话形式通知中标单位签订协议。

第五条.本条例解释权归国家工商行政管理总局机关服务局国家工商总局机关服务局

二○○八年十二月一日