# 小区绿化改造合同范本

建设单位：(甲方)

施工单位：(乙方)

甲方将某某区绿化工程委托乙方进行施工，为明确双方责任、权利义务，且加强协作、互相促进，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规，结合本工程的具体情况，经双方协商，特签订本合同，双方共同遵守。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、开工日期：2014.——2015，历时天。

四、施工内容：

1)区内人工精整地形、清理局部垃圾并装车外运、乙方提供详细的设计方案并经甲乙双方商定后进行施工、苗木种植(注：绿化区域详见绿化种植平面图);

2)区内回迁户区域绿地内进行升级改造工作(注：绿化区域为2#、3#、4#、5#、6#楼周边绿地)，主要施工内容：

①乔木(胸径10cm以下)、大灌木(冠幅1.5m以下)含起挖、运输、种植、养护，单价75元/株;

②地被植物移植(含起挖、运输、种植、养护)，单价25元/m²;③该升级改造区域内种植土回填(由甲方实施)，乙方负责进行人工塑造绿化地形、精整绿化地工作，单价3.5元/m²。

④以上苗木移植数量将根据最终移植工程量据实结算。

五、工程结算：

采用固定综合总价结算形式，根据乙方提供的B区报价清单(详见附件)，约定绿化工程总造价元大写：(此造价不含回迁区域苗木移植费用)。

施工中如有苗木替换、增减、方案变更等情况，须经甲乙双方协商确定，根据完成工程量据实结算，一方不得私自增减，工程造价环比调整。

六、工程款拨付：

1)合同签订后，相应的施工队伍进场后，工程进度款拨至合同总造价的20%，作为项目启动预付款;

2)当乙方完成大中乔木(胸径12cm以上)骨架树种栽植以后，工程进度款拨至合同总造价的30%;

3)所有苗木栽植完毕，经自检合格后，报甲方组织验收(三日内组织验收，验收合格后由乙方出具书面竣工报告，养护期开始)，工程进度款拨至合同价的60%，并在一周内完成工程量签字认可和审计决算;

)初验四个月后经复验合格，再付至工程结算价的70%;

5)工程初验15个月后，由乙方提出书面申请，报至甲方进行终验(三日内组织验收)，终验合格后付清余款。

七、工程质量及材料：

1、所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量;

2、本工程质量要求达到合格，乙方须确保苗木成活率为98%;

3、甲乙双方审定图纸后，双方必须严格遵守，任何一方不得以任何理由随意变更图纸。如遇特殊情况确需变更时，须甲乙双方签字认可，因变更造成的损失由提出变更方负责;

5、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责;

6、本工程施工用材料，市场价格浮动不予调整。

7、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。

八、工程养护管理和质量要求：

1、养护期为15个月，养护期从竣工之日算起;

2、大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮;

3、栽植后及时封堰浇透水;

、及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长;

5、苗木要及时防治病虫害;

6、苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物;(注：乙方造成的各种垃圾)

7、冬季防冻苗木技术保温;

8、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木15个月，期间发生的费用由乙方负担。(注：因甲方施工原因造成的苗木死亡除外)

九、乙方在工程施工中按照操作规程执行，做到安全文明施工;如施工中违反安全操作规程出现的安全事故，均由乙方自负，因此造成的责任和经济损失，均与甲方无关。

十、其他事项：

(一)双方派驻主要人员权利和义务

1、甲方派驻的工程师

姓名：职务：甲方业务代表

职权：行使建设单位全部职权

2、乙方派驻的项目经理

姓名：职务：项目经理

职权：行使施工单位工程管理全部权力

(二)甲方工作

1、甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地应在开工前具备施工条件;

(2)施工场地与道路须并满足施工运输需要;

(3)工程地质和地下管线资料提供时间：开工前;

(4)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物，构筑物;

(5)工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此发生的质量或其它问题，由甲方承担责任;

(6)甲方需要在绿化工程内埋设管线(如亮化线路等)，不得影响乙方正常施工，若由此造成损失由甲方承担。

(7)甲方办理的有关施工场地交通、环卫、园林和施工噪音等管理手续;

(三)乙方工作

1、乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：乙方自负，费用自负承担;

(2)已完成工程成品保护的特殊要求及费用负担：交付使用前由乙方自负、费用自理;

(四)如遇下列情况：

1、基础施工如遇特殊情况，工期可按实际情况顺延。

2、因协调地方关系所费时间及耽误施工时间应排除在工期之外;

3、甲方不按时拨付工程款所造成的工期拖延，由甲方承担工程误工责任;

、因自然灾害或不可抗力的因素造成的工期延误不在合同约定内。

十一、本合同附件：二份

十二、本合同双方签字、盖章后生效，并具有法律效力。

十三、本合同一式四份，甲、乙双方各持两份。

建设单位：施工单位：

代理人：代理人：

联系电话：联系电话：

签订时间：