# 技术合同

甲方：

乙方：

签订地点：

签订日期：

依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就**人民医院新住院楼弱电系统工程施工，经协商一致，签订本合同。

一、施工材料清单(见附件)

二、施工内容、方式和要求

乙方为甲方完成**人民医院新住院楼弱电系统工程。

如果管线不通甲方要协调土建方协助开通。

乙方只负责住院部大楼弱电系统工程的布线，负责端接模块的安装及设备材料的提供。

工程建设中，乙方在允许的范围内因施工需要而破坏甲方的建筑物及设施，如需复原，费用由甲方负责。

三、工作条件和协作事项

甲方应配合做好施工前的准备工作(如工具间、电源等)，并配合乙方做好安装和调试工作。

甲方免费提供施工过程中必须的水、电及工具间等施工资源。

甲方免费提供食宿。

四、履行期限、地点和方式

乙方要在规定时间之内完成现场施工;乙方要派专职技术人员到现场指导安装系统。

五、验收标准和方式

1、验收时间

乙方完成整个项目以后甲方就应组织人员验收，不得以任何理由延期验收。

2、验收内容

按材料清单中设备器材和技术标准进行验收。

验收时，乙方向甲方提供使用布线图等相关技术资料。

3、验收方式

由双方技术人员及监理方共同参加验收。

六、合同价格及其支付方式

1、本项目合同价格总额为：**人民币。

注：合同总金额按实际布线站点结算。

2、支付方式

乙方施工完成，经甲乙双方验收合格后一次性支付乙方全部合同款。

七、违约金或者损失赔偿额的计算

1、合同取消

合同生效后，甲乙双方任一方提出取消合同，违约方将支付合同总额10%违约金。

2、其它违约

1、如乙方不能在规定的时间内完工，则每周按合同额的0.5%付给甲方违约金。

2、如甲方不能在规定的时间内支付相应合同款，则每周按合同额0.5%付给乙方违约金。

3、如乙方完成整个系统工程后甲方不组织验收的，则每周按合同额0.5%付给乙方违约金。但违约金总额最多不超过合同总额的5%。

如甲、乙双方任一方有以上1、2、3条以外的其他违约行为，均按《中华人民共和国合同法》之有关规定执行。

八、解决合同纠纷的方式

在履行合同过程中，任何一方出现问题，双方应本着合作的精神、尽一切努力协商解决。反复协商仍不能解决，可提交合同签订地仲裁部门或相关部分仲裁。仲裁结果具有最终的法律效力，双方必须遵照执行。

九、其它

1、合同变更与未尽事宜

合同内容的变更必须采用书面形式，同时须得到甲乙双方的认可。合同执行过程中，若出现本合同未规定的情况或事宜，双方本着互相理解、友好协商的原则处理。并以文字方式作为合同附件处理。

2、不可抗力

由于不可抗力而使买卖双方难以履行全部或部分合同义务，按国际惯例免除违约责任，但是责任方应在尽短的时间内通知对方，并出具有关部门的文字依据(不可抗力按国际惯例界定)。

3、合同份数

本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________

代表人(签字)：________________身份证号码：____________________

_________年________月_______日_________年________月_______日