# 怎么写分土地协议书模板

发包方(简称甲方)：

承包方(简称乙方)：

依据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等互利的基础上达成一致意见，为明确双方在履行过程中的权力、义务和责任，就乙方承揽甲方工程等事宜，制定本合同，以供双方共同遵守执行。

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

工程内容：土地平整，建两个平台，一个平均海拔高度70.19米，另一个平均海拔高度62米，工程总挖方量20259.9立方米，价格为15元/方，按挖方量计算。

二、工期：

本合同全部工程从合同签订之日起开工至20__年5月31日之前竣工，否则视违约责任。

三、付款方式：

本协议签订生效后，甲方先支付50000(伍万)元订金。工程结束验收合格后，甲方于10月30日前支付乙方工程总造价50%工程款，12月30日前，甲方结清全部工程款。

四、土地平整标准及其实际要求：

1.乙方在围填施工时，应确保施工质量，工程完成时，应由满载的工程车重新压实一遍。

2.乙方围填土方时，应符合相关平整土地的要求，不得使用风化土、杂土及劣质土填地，否则视违约责任。

五、责任范围：

甲方：

1.应按照上述内容，工程完成验收后按约定付款方式支付工程款项(经国家相关部门测量为准)，否则，视违约责任。

2.甲方有权派员现场监督工程质量，如发现施工及质量问题，责成乙方返工，所有费用乙方负责，并且不能拖延施工期限。

3.施工前甲方应向乙方提交测绘施工图纸，现场双方经过商定认可。

4.履行与土地平整发包方相应的义务。

乙方：

1.应按照上述条款内容，精心组织力量进行施工。

2.接受甲方对工程的质量要求，把好质量关。

3.工程完工验收合格后，领款结帐时，应开具正式发票给甲方入账。

4.注意施工安全并担负施工安全责任。工程中的安全责任，与甲方无关。

六、违约责任：

1.甲乙双方如果违约所造成的经济损失和相关责任，由违约方负担责任及赔偿。

2.人为不可抗力，如雷雨大风天气无法施工的特殊情况，经与甲方商榷同意后，扣除其影响施工的天数。否则，5月31日前无法完成工程，甲方即取消剩余施工款项并追究乙方相应的经济损失。

七、附则：

1.自本协议书签字生效后，双方应共守信约，任何一方不得随意转包第三方，否则视违约责任。

2.在本协议书签字生效后，若对本协议相关条款有修改或补充时，经双方协商达成一致意见后，另行签订补充协议书文本，方可有效。今后任何补充协议书都是本协议书不可分割的组成部分，同样具有同等的法律效力。

3.未尽事宜另行协商解决。

4.本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有相同法律效力，经双方签字后，即时生效。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)

法人代表签字：法人代表签字：

年月日年月日