# 土建分包合同范本

工程发包方：

劳务承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于与工程承包人签订施工分包合同，双方就专业分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称：

工程地点：

分包范围XXXX厂房及设备基础土建

2、分包工作期限

开始工作日期：XXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。

3、质量标准

工程质量：国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定：合格等级。

、标准规范

除本工程总包合同另有约定外，本合同适用设计图纸及说明书

5、分包人义务

5.1、对本合同分包范围内的工程质量向工程发包人负责，组织具有相应熟练技术的工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

5.2、分包人根据施工总进度计划的要求，每日提交隔日施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，经工程发包人批准后严格实施。

5.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定。做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故和现场脏乱造成的整改。

5.4、自觉接受工程发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;

5.5、按业主统一规划堆放材料、机具，按工程发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;

5.6承包人自行解决行李、伙食费、车费;

5.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

5.8、妥善保管、合理使用机具、周转材料及其他设施;

5.9、承包人须服从工程发包人转发的发包人及工程师的指令。

5.10、除非本合同另有约定，承包人应对其作业内容的实施、完工负责，承包人应承担并履行总分包合同约定的所有义务及工作程序。

6、安全施工与检查

6.1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。

7、事故处理

7.1、发生重大伤亡及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程发包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

8、保险

8.1、承包人必须为从现场施工作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费用。

8.2、保险事故发生时，工程发包人和承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

8.3、各类保险所需费用均由自负责。

9、材料

9.1、劳务分包人应在接到图纸后3天内，向工程发包人提交材料、设备、构配件供应计划;经确认后，承包方负责提供消耗材料及设备工具。

9.2、分包人应妥善保管、合理使用材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，分包人承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

10、劳务报酬

10.1、本工程的承包费用采用下列方式计算：本工程分包价为支模板按沾灰面积55元/㎡，混凝土地泵(塔吊)浇筑的70元/m³，汽车吊浇筑的混凝土120元/m³，钢筋制作绑扎650元/t，架子3.6米为一层16元/㎡，每超高3.6米为一层。

2、工程外用工，用工当天必须有甲方负责人现场签字确认。技工工资200元/天。力工工资110元/天。