# 模板工程承包合同协议书

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

根据《中华人民共和国经济合同法》的相关规定，依照诚信、平等互利的原则，经甲乙双方协商一致签订本合同。

一、工程名称：摩比科技大厦

二、工程地点：深圳公明镇光明新区田寮

三、工程承包内容：以甲方提供现有规划设计院有关工程的施工图纸及有关设计交底、图纸会审记录、设计变更通知单等施工。

四、工程承包方式：本工程施工实行包工方式，包模板制作、安装、拆除、拔钉、搬运、清理、叠堆、楼板顶架装拆，各构件、大样。包质量、包安全及文明施工，包工期。

五、承包单价：模板工程人工全部按展开面积计算元/㎡。(该价格包含铁钉、铁线、项目所有的小型工具，机具、电钻、钻头、插座电缆线;员工安全帽劳保用品及社会福利、医疗保险、工伤事故已包在包工单价内)。

六、付款方式：完成地下室甲方按实际面积付人工工资80%，其它按每完成四层付一次工程款，工程量完成后付至总工程款90%。余下款10%在天内一次付清。

七、工期及进场施工人员：地下室至转换层范围内，工作面全面铺开时，每天工作人员必须保证120名，以按期完工，标准层保证每月完成四层框架。

八、工程质量：乙方在施工过程中要严格遵守《建筑工程质量检验评定标准》和现行有关施工规范要求进行管理施工，保证工程质量达到合格以上。

九、文明施工安全生产

1、不准违规作业，若因违规作业出现工伤事故全部由乙方负责。

2、要做到文明施工，施工现场要保持工完场清，每天产生的建筑垃圾要放到甲方指定的地点堆放。

3、严格遵守项目部各项规章制度，不准在宿舍黄、赌、毒、打架闹事等，违者每人每次罚款￥1000.00元，情节严重的交当地派出所处理。

、在甲方工程款按合同已经支付的情况下，乙方不准拖欠民工工资造成民工闹事，所造成的损失由乙方负责。不准在建筑物周围及楼内大小便，违者一次罚款￥500.00元。