# 基建项目施工合同

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》，结合工程实际情况，经过双方协商，达成如下施工协议：

一、工程名称：**镇**农贸市场基础设施建设项目

二、工程地点：**镇**村西头组

三、工程内容：

1、修建**农贸市场区间道路1200米;

2、新建供水管网1800米，排水管道2000米;

3、人行道建设生态砖4550平方米;

、完成道路绿化1200米，栽植绿化树木700棵;

5、完成新区内电源、电网建设，安装路灯180盏;

6、完成东环路**农贸市场商户180户;

四、工程总造价：伍仟伍佰万圆整(5500万元)。

五、工程工期：工程工期为14个月，即2014年9月1日至2015年11月1日。

六、双方的权利与义务：

甲方权利义务：乙方开工前甲方有责任帮助乙方协调当地关系，帮助乙方解决因场地和附属物等与当地群众发生的冲突，维护施工路段的车辆通行，为乙方创造一个良好的施工环境，使乙方能够顺利施工，并按合同规定按时付款。甲方有权要求乙方保质保量按时完工，如乙方原因造成延误工期或中途停止，甲方有权拒付部分或全部费用。乙方权利义务：乙方必须严格按照要求和施工方案进行施工，不擅自或降低设计标准，保证在规定的工期内高质量完成任务，并制定详细的安全措施，对一切安全事故负全责，乙方可要求甲方按照合同及时付款。

七、付款方式：

1、乙方完成总工程30%时甲方验收合格后付全款的30%;2、乙方完成总工程60%时甲方验收合格后付全款的30%;

3、乙方完成总工程经甲方验收合格后付全款的40%。

八、此协议一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效。

甲方：代表人：

乙方：代表人：

年月日