# 酒店消防维保合同样本

甲方：

乙方：为确保西安汉庭连锁酒店(以下简称甲方)所属的消防自动报警及联动各系统相关设备的正常运行。甲方与西安天河智能电子科技有限公司(以下简称乙方)，就本合同确定的消防设施的维护，保养，技术咨询服务等相关事项达成如下协议，双方共同遵照执行。

一、合同范围：

本合同确定的系统范围是：火灾自动报警，自动喷淋、消火栓等系统及相关的消防设施。

二、工程所在位置：

三、甲乙双方的职责范围：

1.甲方的职责：

(1)甲方为乙方提供设备设施维护保养的工作条件。

(2)甲方将指定专人负责与乙方联系执行本合同相关事宜。

(3)甲方在乙方进入现场维护保养时予以监管与协作。

(4)甲方向乙方提供维保区域内的系统设备清单及相关资料。

(5)甲方按合同规定的方式，时间与额度付款。

(6)甲方按合同承担“有关双方系统零配件维修更换清单规定”中的甲方相应承担的责任。

2.乙方的职责：

(1)乙方按合同规定，每月对设施、设备巡查二次(共计24次)，查看是否有损坏、漏水、漏气等现象。每两月进行一次联动动作检查。

(2)为确保甲方消防安全，对甲方维保范围内的消防设施、设备在规定的时限内应确保系统100%正常运行和设备100%完好率。

(3)乙方每月次现场维保后，应将由甲方主管专人签字认可，并存档备案。

(4)系统发生故障需排除时，乙方应在24小时内予以排除，恢复正常工作。