# 学校工程合同书

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

本着平等、公正和诚信的原则，甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将湄潭县黄家坝镇牛场学校绿化景观工程委托乙方进行施工，经双方协商一致，特签订本合同，共同遵守：

一、工程名称：湄潭县黄家坝镇牛场学校园绿化工程。

二、绿化及景观工程量按花木实际棵数和景观工程量计算。

三、工程造价：乙方负责提供苗木及栽植、栽培土填方和景观工程共计人民币(大写)贰拾柒万肆仟捌佰伍拾柒元整(小写)274857元，具体见湄潭县黄家坝镇牛场学校园绿化及景观工程报价表，结算时按实际工程量和栽种苗木据实计算。

四、工期：2015年3月12日—6月12日，共计工期90天。

五、甲方义务：

1、甲方需指定一名绿化工程监督员与乙接洽施工具体事宜，据实测量平整土方、据实记录施工天气情况，树苗、花木进场前监督员按要求的规格检查是否达标，并作好记录，双方签字认可;

2、甲方须提供乙方施工的水、电、路三通一平，如因甲方原因致使乙方不能正常完成绿化工程，乙方不承担任何责任;

3、甲方负责寻找建筑垃圾堆放点，乙方负责土方平整工作;

、甲方中途变更工程需提前与乙方协商一致，避免工程因变更返工。

六、乙方义务：

1、乙方需按甲方修改和最后确定的施工图、实地测绘示意图组织施工;

2、乙方有接受甲方委派的监督员检查的义务，但甲方监督检查不得妨碍和影响乙方的正常施工;

3、乙方应在工程约定期限内交付绿化工程，如因暴雨、泥石流等不可抗拒的自然灾害工期应顺延;

、乙方所交付的绿化工程养护期为一年，移交时需确保提供、栽植的苗木成活率达到90%;

5、乙方自行负责施工现场的安全和施工卫生，发生安全责任事故由乙方自行负责，工程施工不得影响学校正常的教学秩序。

七、付款方式：

1、合同签订后，乙方施工队伍进场施工，工程完工验收合格后，甲方支付乙方实际验收工程总价款的95%，余款5%作为质保金一年养护期结束后一次性结清。

2、工程完工后一周内申请甲方组织工程验收，如甲方不组织验收，视为验收合格。乙方在合同规定的一年养护期结束后，甲方应自行接管。

八、违约责任：

1、乙方须按约定时间向甲方交付绿化及景观工程;

2、甲方须按约定时间乙方工程款，如不能如期支付工程款，应支付违约金5%并承担由此造成的损失。

九、争议问题：甲、乙双方须诚实信用履行本合同，发生争议双方协商解决，协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、未尽事宜，双方协商后书面约定签字认可。

十一、甲方提供的绿化设计方案、测绘示意图等，乙方中标苗木报价统计表作为本合同附件。

十二、本合同一式三份，甲方两份、乙方一份，双方签字之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日