# 防腐工程合同范本

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

甲乙双方经过友好协商，就楼工程的施工项目分承包给乙方班组，双方商定，拟定下列条款：

一、承包范围

1、图纸范围内二次结构全部砌体、制模、浇筑钢筋制作绑扎、图纸范围内内外装修(内墙抹灰、外墙保温、外墙砖、地砖、内墙砖、窗台板、室外台阶坡道、散水、楼梯屋面找平层等。)小型工具自行解决，自戴安全帽，伙食自理。操作面准备、施工中各主要材料、施工现场材料搬运、堆放、场内运输以达标准化式地要求。此范围指整个施工现场。

二、承包价格：

二次结构按143元/M3砌体，装修按85元/M2(面积按图纸面积各扣30m2)室外台阶粘砖按18元/M2。变更按实际双方协商。

三、工程质量

乙方所施工项目应达到建设单位与甲方公司要求，严格按施工图、施工范围进行施工，各分部工程质量应达到合格标准，所施工部位经监理、建设单位、质检站验收，总包方甲方，如达不到要求责令返工，返工工料由班组承担，并且该施工部位工价下浮10%，因工程质量两次以上达不到合格标准，甲方有权将乙方清理出场，并且仅按合同单价的50%结算，乙方并承担甲方所造成的一切损失。因工程质量达不到要求，所产生的一切罚款和该组的自身修补及其它处理费用均由乙方承担。

四、工期

乙方严格按甲方项目部下达的月、旬、周进度计划施工，不得拖延工期。甲方项目部一旦发现该班组不能保证进度计划的完成，则有权直接指派增加劳动力进入该班组的施工段落施工，以保证计划的顺利进行人工费的增加和其它后果及责任罚款等由乙方无条件承担。

五、安全

严格按国家安全操作规程施工，进公司必须戴安全帽，安全帽自戴，杜绝一切安全事故发生，如发生安全事故，由乙方承担一切责任及损失。乙方任何人未经同意不得随意拆除各种防护措施、不得任意高空掷物、不得串岗作业，对安全设施不具备施工条件，乙方应提出来达到要求后方可施工，违者责任自负。甲方有权对违反操作规程，野蛮施工现象进行处罚，具体处罚标准按甲方项目部定，乙方应无条件接受。

六、核算及付款

甲方对乙方施工图进行工程核算，本工程项目内不发生任何定额外用工。甲方付给乙方合理的生活费用。二次结构竣工经有关部门验收合格后15天结算验收合格部位的工程款。装修过程中甲方付给乙方合理的生活费用。装修工程完成内外抹灰、外镶砖，甲方付至乙方15万元的工程款。竣工后15日内经有关部门验收合格后付给乙方剩余工程款。

七、甲方职责：

甲方保证施工现场大、中型机械能满足施工需要，供电、供水系统到位，甲方对正常使用而磨损的机具增添配件，甲方负责工程技术交底、质量验收、主轴定位、配备各种安全防护设施、提供现场住宿、协调各方关系。甲方规化各工种施工区域，并制定施工进度计划和工地各项规章制度。

八、乙方如不能按计划完成各部位施工任务时，乙方自行退场，所造成的一切经济损失由乙方承担。

九、本协议具有法律效力，双方签字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日