# 铝合金门窗安装工程合同模板

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、自愿、平等的原则,就装修铝合金门窗、幕墙，不锈钢门，钢结构，楼梯栏杆扶手，阳台栏杆制作安装工程甲方向乙方发包的具体事宜，经双方友好协商一致，同意签订此合同,条款如下:

第一条、本工程的主要设备工程清单、明细金额(见附件：《联大投资大厦13、14楼工程报价表》，共计1页)附件的内容为本工程项目的主要材料及配件清单，工程结算以实际制作安装的工程量为准，如甲方要求乙方增加其他不在本合同规定的工程量，经双方商定后另行结算。

第二条、工程质量、包装要求

1、工程材料必须符合国家规定的建筑材料标准，质量保证。

2、以上工程材料的质量和规格按双方附件表约定的要求和标准执行。

3、规范包装(做好防护包装要求)。

、安装工序要符合要求。

第三条、工程材料要求和保修服务

要求乙方提供的“工程清单”是全新的国标材料，其材料名称、规格、型号应符合附件中的《联大投资大厦13、14楼工程报价表》，共计1页中的参数，以确保材料正品及工程质量。

1、乙方有义务派遣技术人员在以上工程进行全面的质量检查。

2、如果因产品质量问题或因施工不当所造成的责任必须由乙方承担。

3、乙方的工程质量保修期为一年，保修期内乙方对以上工程进行及时、无偿保修，保修期满后有需维修也须及时，维修费用为材料和人工的成本费。

第四条、合同不含税金额及付款方式合同不含税总金额(人民币大写)：元。

1、自签订本合同后的3个工作日内，甲方应支付给乙方20%首付工程款，即人民币：元(￥元)为预付款作为本工程项目材料、配件采购及组织施工人员工资前期费用，乙方安排进场施工后，款到乙方指定账户。

2、甲方根据乙方的实际工程量进度支付工程款，乙方在本工程制作安装、调试完毕，交接甲方负责人签字确认，之后的5个工作日内，在收到乙方的付款申请后，付至合同总金额的97%，余下3%工程余款作为保修金。保修期满后一次性付给乙方。

第五条、工程工期及移交验收

1、工期为40天，即2014年8月5日起至2014年9月14日止;因甲方装修主体工程及相关其他工程影响本工程项目施工时，相应的完工期限相应顺延。

2、工程施工期间，所有材料、设备由乙方负责保管(甲方须配合提供保管场所);工程制作安装完工、调试后，由甲乙双方共同组织验收。验收合格后正式交付使用。

第六条、责任与违约责任

1、工程施工期间，甲方应为乙方提供设备安装用水、用电等协助，必要时甲方须派出代表负责协调安装过程中遇到的相关问题。

2、乙方应做到安全文明施工，注意安全和质量问题，若因乙方原因所发生安全事故及其他民事责任，责任均由乙方承担，甲方概不负责。

3、若乙方提供的材料规格、数量、质量与本合同要求不符，甲方有权要求乙方无条件整改更换，乙方应负责包换或包退或整改处理直到达到合同要求。如乙方整改后仍未达要求的，甲方可以单方面终止本合同，由此造成的损失由乙方承担。

第七条、不可抗力

因台风、地震、水灾等自然不可抗力因素，造成本合同不能履行，双方不承担责任，工期相应顺延，所造成的损失各自承担。

第八条、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，同具法律效力。

甲方(签章)：

乙方(签章)

日期：年月日：