# 有关道路工程的承包合同范文

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就水泥混凝土路面工程事宜达成如下协议：

一、工程概况

1、____驾驶员培训学校内混凝土路面工程。

2、混凝土路面使用标准C20商砼，成品厚10CM±2cm。

二、工程造价

混凝土地面包工包料单价￥37元/㎡，水电费用施工方自理，总价以实际完成工程量，据实结算。

三、工程款拨付

混凝土地面完工后甲方向乙方支付合同总价款的%，经竣工验收合格后支付总价款的%,剩余%作为保证金，待质保期满一年后支付，保修期出现的任何质量问题，施工方应及时免费维修，如施工方2天内维修不到位，甲方有权另行安排其他人员进行维修，由此发生的费用由乙方承担。

四、施工技术及质量

1、执行相关技术标准、规范以及甲方要求的标准和双方合同为依据。

2、地面施工工艺：①地面施工前平整、找平;②水泥、沙土掺合，地面压实;③混凝土地面洒水养护至达到使用条件;④混凝土地面切缝处理。

3、质量标准：合格

五、工期

总工期：天，合同签订日内施工方应安排开工，如因不可抗力原因不能按时开工，工期顺延。

六、安全文明施工

1.乙方应按甲方管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

2.乙方须加强安全管理教育工作，严格实施安全防护措施，严禁违章指挥，违章作业，违反安全操作规程施工，杜绝安全事故发生。若出现安全事故，乙方承担全部损失和责任。

七、双方责任

甲方

1、甲方向乙方进行技术交底，配合乙方进行施工。

2、有权对乙方不符合安全生产、文明施工的行为提出相应整改意见。

3、甲方负责人对施工质量、进度进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

乙方

1、负责工程施工期间安全工作，做好现场人员、设备、材料的管理工作。

2、实施安全防护措施，承担施工期间造成事故的责任和因此发生的费用。

八、违约责任

甲方违约

因不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

乙方违约

1.未按本合同工期竣工，每延误一天，乙方按元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失。

2.工程质量未达到合同约定的标准，乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施以达到合同质量标准，所产生的一切费用均由乙方自行负责，并向甲方赔偿项目总造价5%的违约金。

九、其他

1、施工完毕后，验收未达到合同要求标准，甲方不予支付剩余的工程款，直到验收合格后，甲方无息支付。

2、本合同一式贰份，具有同等法律效力，经双方代表签字盖章后生效。本合同未约定事宜，双方协商或另签补充协议解决。

3、本合同经甲乙双方签字后生效。

甲方：乙方：

代表人签字：代表人签字：

年月日：