# 厂房拆除工程合同范本

发包人：(简称甲方)

承包人：(简称乙方)

甲方委托乙方承包车间拆除工程，经甲乙双方协商，达成如下协议：

一、工程名称：车间拆除工程

二、工程地点：

三、工程规模：车间总建筑面积约3000M2，楼层一层，主体钢结构。

四、拆除范围：由乙方负责拆除彩钢板吊顶、彩钢板隔墙、彩钢板吊顶及隔墙上的附属物(如：灯具、开关、插座、电线等)、彩钢板隔墙门窗、风口、风管，但不包括钢结构主体(钢柱、钢梁、屋顶、基础)、外围彩钢板、屋面、吊顶上红色的C型槽钢、工字钢及角钢、砖墙、卫生间、配电间、电缆及桥架。拆除范围内的旧物料归乙方所有，由乙方及时运走并负责清理现场垃圾。所有电缆及桥架均由乙方负责拆卸后放在甲方指定位置。

五、补偿费用：乙方承诺按合同要求完成拆除工程，不收取拆除费用并补偿甲方陆万叁仟元整。旧料费用(￥63000.00元)。

六、工期要求：自合同签订后15天完成(含清运垃圾时间)，如延期完成，则每延期一天，乙方承担300元/天的违约金。

七、付款方式：在合同签订后3天内，乙方须一次性缴纳全额补偿费用给甲方，甲方收到款项后开具收据给乙方。

八、安全文明施工：施工期间乙方必须做好安全防护措施和文明施工措施，出现任何安全事故及损害第三人利益的均由乙方负责。

九、履约担保：在合同签订后3天内，乙方须缴纳人民币伍万元的履约保证金给甲方，以担保乙方按合同要求完成拆除工程，并承担施工期间的一切安全责任及因此造成的一切经济损失。工程完工后3天内，甲方原额退回乙方履约保证金。乙方施工期间应对甲方现有保留的物品采取保护措施，如有损坏，应负责修复或按市场价的70%赔偿，甲方有权在履约保证金中直接扣除赔偿金。

十、本合同双方签字盖章后生效。合同履行过程中，双方如有争议，应友好协商解决，协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。

十一、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日