# 油漆涂料承包合同

发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲方承建的油漆涂料单项工程，于_________年_____月_____日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

一、承包内容：

二、承包方式：

三、承包单价及付款方式：

1、承包单价：按/m2，提角找平每一层按400元补贴计算，共计六层。

2、付款方式，头灰刮完，角提一半，支付总额20%基层全部处理完毕达到上面料要求再支付30%，竣工验收后十五日内再支付30%;余额在工程竣工后三个月内全部付清。

四、质量要求：

乙方进场施工时，必须严格按照国家现行施工质量验收规范、甲方提供的技术交底及现场管理人员对质量的具体要求进行施工，工程质量必须达到合格标准，若因乙方原因造成质量不合格及返工造成的直接、间接损失由乙方加倍赔偿给甲方。

五、工期要求：

因本工程工期紧张，乙方必须严格按照甲方制定的工期计划，组织充足的施工人员，在不影响其他班组的前提下，按计划或提前完成施工任务。如非甲方原因，乙方不得以任何理由拖延甲方计划的工期，如无故拖延工期，甲方将对乙方实行经济处罚，延期一天处罚金1000.00元。

六、安全及文明施工：

a)乙方进场后，必须认真学习并执行甲方制定的各项安全规程，积极参加甲方组织的各种安全教育及安全活动，努力提高本班组工人的安全意识。严格按照安全技术交底的各项内容组织施工，杜绝安全事故的发生。乙方必须对本班组的安全生产负责，对本班组所有工人的安全负责。对新进场的工人要积极组织参加“三级”教育，并如实填写“三级”教育卡，同时上交身份证复印件或户籍所在地派出所证明，如无证件者一律不准进入施工现场。如果发生安全事故，查明原因确系乙方违反安全生产操作规程所造成的，视其造成的影响及其后果，轻者项目内部对其进行处罚，3000元以内的费用由乙方承担;重者追究其法律责任，其解决事故所产生的一切费用由乙方自行承担。

b)文明施工：

1、严禁在施工现场打架斗殴，一经发现，不论原因，先处罚金2000元，再追究其责任，造成严重后果的，送公安机关处理。

2、严禁从楼上向下乱扔工具、废渣等，如有违反，处罚金200~500元/次;

3、严禁在楼上随地大小便，如有违反，处罚金100元/次;

、严禁私拉乱接电线及使用电热设备，一经发现立即没收，并处罚金200~500元/次，如造成安全事故的，其后果由乙方全部负责;

5、严禁赌博、嫖娼、酗酒滋事闹事、传阅淫秽书刊，如有违反处罚金500元/次，情节严重者，移交公安机关处理;

6、必须作到“工完场清”，如分项工程完工或当天下班后场地未清理干净，由项目部安排人员清理，所发生的费用全部从乙方工资中扣除;如造成浪费，除赔偿损失外并将对其处以相应罚款。

七、其他：

乙方进场后，必须服从甲方施工人员的统一安排，施工过程中必须严格控制施工质量，严格按照施工程序进行操作，如果质量、进度、材料节约、安全、文明施工等达不到甲方要求的，扣以相应的承包单价：质量1.00元/m2，进度1.00元/m2，安全1.00元/m2，材料浪费0.50元/m2，文明施工0.50元/m2，并且甲方有权终止施工合同，造成的损失由乙方承担。

本合同未尽事宜，双方另行协商解决。甲方对以上各条款负有解释权。

本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)

甲方代表：(签字)乙方代表：(签字)

年月日年月日