# 维修渠道合同

建设单位：(以下简称甲方)

施工单位：(以下简称乙方)

甲方有陀兴北干渠水毁水利维修工程一宗，经讨论承包给乙方进行施工，为了明确责任，按时、按质、按量完成施工任务，经双方共同协商，签订如下合同条款，供双方共同遵守执行。

一、工程名称：陀兴北干渠水毁水利维修工程。

二、工程价格：工程总造价五十六万元(￥560000.00)。含浆砌石、底板硬化和水泥砂浆批挡。

三、承包形式：包工包料。

四、双方职责及义务：

(一)甲方职责及义务：负责测量放线，技术指导;按工程施工进度付款。

(二)乙方职责及义务：严格按甲方技术要求进行施工，并根据甲方的要求，按时完成各单项工程任务。

五、质量要求：必须达到市水务局的验收合格标准。

六、开工至竣工时间：2008年12月10日至12月25日。

七、工程结算及付款：

(一)工程结算：经验收合格后，以双方确认的工程量为准。

(二)工程付款：工程队自筹资金进行施工，工程竣工后，以合同结账，并在1个月内一次性付清，税款由甲方负责。

八、本工程合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日