# 公路承包合同

甲方：潘岙杨村

乙方：杨辉形

为开发本村山区经济，经生产队长以上会议决定，将本村车站至双坑口路段进行路面硬化。路段长约4.5公里，工程款以上拨资金为准。工程以议标方试承包，与乙方订合同如下：

1.工程规格：路面硬化宽度3.5米，包括路基整平，涵洞设施(15cm水泥管埋设)，双坑口车站，不包括路肩。

2.工程质量：按康庄工程标准施工，以上级相关部门验收合格为准。

3.施工期限：2009年12月31日前完工。(公历)

.付款办法：以上级部门拨给本路段路面硬化工程款如数给乙方。甲方提供乙方相关证明，乙方负责办理相关验收手续。(含路肩未做)

5.包工包料：工程涉及的人工，材料，机械，水电等由乙方负责。填充料可以到水库采取，里翁通往水库路道，由乙方处理。村方指定场地(大会堂)。

6.押金：乙方交甲方押金壹万元，自合同签订之日起10日内未动工，没收押金。硬化至山黄桥退回押金。

7.施工期间，发生本合同不可估计费用乙方自理(一切意外事故，路段沿岸自来水管损坏维修)。

8.本合同一式叁份，供双方参照执行。本合同未尽事宜参照相关法律。

甲方：潘岙杨村村民委员会

潘岙杨村党支部委员会

潘岙杨村村民监督委

乙方：杨辉形