# 户外广告牌施工合同格式

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：设计、制作、安装钢柱支架广告牌6座，整体广告牌高8米、宽10米，其中宣传版面部分高6米、宽10米，钢支柱部分高2米，宣传版面由4跟D200钢管等距固定支撑。

工期要求：本工程自2014年7月17日开工，于2014年7月20日竣工，工期4天。

合同价款：￥120000.00元(壹拾贰万元整)。合同价款包括6个大型广告版面设计制作费，钢骨架设计费、材料费、焊接安装费、运输费及整个广告牌维修保养费等。

二、甲方权责

1、保证施工现场“三通”(通水、通电、通路)，协调好乙方施工所需的场地等事宜。

2、甲方指派驻工地代表，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、登记手续和其他事宜。

3、确保按照合同确认之日期支付乙方款项。

三、乙方权责

1、指派乙方代表，负责解决乙方负责的各项事宜和合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

2、严格执行施工规范、安全操作流程。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

3、遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定，管理好施工队伍，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。

、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，经甲方同意后办理相应审批手续方可施工。

5、工程竣工未移交甲方之前，对现场的一切设施和工程成品进行保护。

6、宣传内容依据甲方提供的规划设计资料、影像资料为基础，充分体现甲方宣传意图。

7、乙方应注意安全施工，因施工引起的不安全事故由乙方承担责任。

四、关于工期的约定

1、因甲方未按约定完成工作，影响工期的，工期相应顺延。

2、因甲方未能按时交施工现场给乙方，影响工期的，工期相应顺延。

3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不能相应顺延。

、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。

五、关于工程质量及验收的约定

1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订的施工及验收规范《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)为质量评定验收标准。

2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

3、甲、乙双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，如造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延，但乙方必须尽力配合甲方尽快完成工作。

、由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺延。

5、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时日内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。如甲方在乙方发出验收通知后的3日内仍未组织验收，并办理验收、移交手续的，视为已经验收和交接。若验收不合格，乙方应该配合甲方在最短的时间内改善工程，工程时间可由甲乙双方协商确定，期间所产生的所有费用乙方自理。

六、关于工程价款及结算的约定

工程竣工验收合格后，乙方提前将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料审查完毕后一次性支付全额工程款项的90%,剩余10%工程款待验收之日起一年后付清。

七、关于材料供应的约定

1、本工程的材料全部由乙方自行采购，材料必须符合国家相关标准，按照双方约定的规格采购安装。

2、凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，与样板材料不一致的，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责并承担材料差价费用。

八、违约责任

1、若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方3000元违约金。

2、乙方除不可抗力因素外，应按本协议约定要求，完成各项工作，否则视为乙方违约，在这种情况下，甲方有权单方面终止执行本协议，有权拒付费用，并向乙方索取由此造成一切损失。

3、因单方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

九、争议或纠纷处理

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。

十、附则

1、本工程钢结构骨架保修期为三年;在保修期内，甲方应按国家标准对钢构架进行防护，如甲方未按期加以防护，乙方不保修;喷绘版面保修期为一年，如本工程钢结构架和喷绘版面在保修期内有质量问题由乙方负责及时免费维护修复。若因人为和不可抗力因素导致宣传牌损坏的不在保修范围内。

2、本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份。均具有同等法律效力。

3、在合作过程中如有未尽事宜，可另行签定补充协议，并具有同等法律效率。

、本合同自签订之日起执行。

甲方法人代表或委托授权人(签字)：

甲方(盖章)：

乙方法人代表或委托授权人(签字)：

乙方(盖章)：

签约时间：

签约地点：