# 简单的室内装饰装修承包合同范本

工程名称：

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

工程项目：

甲乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行室内装饰。为保证工程顺利进行。根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

第一条：工程概况

1.1工程地址：漳浦县绥安镇台湾东路

1.2规格：一楼、二楼、三楼、四楼地面、墙身、天花的装修

1.3施工内容：详见本合同附件《预算书》。

1.4装饰工程开工日期：20_年6月10日

1.5装饰工程竣工日期：20_年9月10日

1.6工程总天数：90天(注：不含国家规定的节假日及双休日。)

第二条：工程价款

工程总造价500000元，(金额大写)伍拾万元整详见本合同附件《预算书》。

第三条：质量要求

3.1工程使用主要材料的品种、名称、规格、型号，经双方认可。详见本合同预算书。

3.2工程验收标准，双方同意参照国家行业标准《家庭装饰工程质量规范》。

3.3施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应签订补充合同。

3.4质量检查监督部门：广西区室内装饰工程质量监督检验站

3.5凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方负责;施工质量由乙方负责。

3.6甲方如自聘工程监理，必须在工程开工前以书面形式通知乙方，以便于工作衔接。

3.7质量不符合国家标准，乙方负责反工，直到符合国家标准为止。

第四条：工程验收

4.1开工进场时，甲、乙双方共同对原土建、水、电等工程进行质量确认，如有问题，由甲方负责解决后，乙方开始施工，并从此时计算工期。

4.2.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。

4.3乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收，甲方应三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权力并视为验收合格。若甲方自行搬入与该工程无关的家具、其它物品或更换分户门锁，均视为验收合格，并承担乙方的看管费和相关费用。

第五条：材料供应

5.1乙方应按合同预算书所列材料进行材料供应，并负责保管。

5.2乙方提供的材料、设备如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

5.3甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期供货，工期顺延，并按延误工期处罚。甲方提供的主要材料，不在乙方保修范围内，如需乙方负责安装，则收取一定工费，如因施工不当造成的损失，由乙方负责赔偿。(乙方须提前7天通知甲方)

第六条：违约责任

9.1合同生效后，擅自解除合同方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

9.2如果因乙方原因而延迟完工，每延迟一日，以装饰工程直接造价(不含主材的造价)的0.5‰作为违约金罚款支付给甲方直至工程直接造价扣完为止，如果因甲方原因而延迟完工，每延一日，以装饰工程直接造价(不含主材的造价)的0.5‰的罚金支付给乙方。(注:不含双休日及国家法定的节假日)

第七条：争议解决

10.1本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应友好协商解决，或凭本合同向广西区室内装饰工程质量监督检验站投诉，请求解决。

10.2如双方对造价发生争议，双方应友好协商解决，若双方无法达成一致，按法律规定选择鉴定机构。

10.3当事人不愿通过协商、调解解决、或协商、调解解决不成时，可以直接向——南宁仲裁委员会，在南宁的仲裁庭申请仲裁(不由其它办事处受理)。

第八条：合同的变更和解除

合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。

第九条：合同生效

12.1合同和合同附件(工程预算、材料清单、施工图纸、工程过程中的施工设计变更、项目变更、材料变更、工程结算书等)由双方盖章、签字后生效。

12.2补充合同与本合同具有同等的法律效力。

12.3本合同(包括合同附件、补充合同)一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方代表：乙方代表：

签约日期：签约日期：

签名：签名：