# 真石漆施工承包合同范文

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同信守。

第一条工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围：

四、承包方式：

五、工期：日历天

六、开工日期：年月日

七、竣工日期：年月日

第二条涂料选定

1、涂料选定：该工程涂料选用杭州金质化工有限公司生产的浙江大学“金质丽”品牌涂料。

2、基本施工工艺：

a、墙面清理及修补(含找平);

b、外墙专用腻子批底;

c、外墙水性抗碱封闭底漆;

d、弹性涂料面层;

3、施工前乙方须提供样品，待甲方确认后方可施工。

第三条合同价款的支付及结算方式

一、合同价款：

1、水性平面氟碳漆面积(暂定)800平方米，单价70元/平方米，合计￥56000.00元;

2、弹性平涂涂装面积(暂定)20_平方米;单价35元/平方米，合计￥70000.00元;

3、工程造价(暂估价)为：￥126000.00元，大写(人民币)：拾贰万陆仟元整。

二、工程款支付及结算方式：

1、涂料基层腻子批底完成后，甲方支付给乙方人民币6万元;

2、工程完工验收合格，决算完成后，甲方支付合决算总额的95%。

1、决算完成支付到决算总额的95%,留5%质保金，质保期一年满后一周内支付给乙方。

2、工程决算面积：以现场实际施工面积为依据。

第四条工程期限

一、根据工程实际情况，商定工程总工期(具备条件)天施工日，具体进场日期以开工报告为准。

二、如遇下列情况，工期相应顺延：

1、按施工准备规定要求，不能提供施工场地、水源、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工。

2、甲方代表同意给予顺延的的其他情况。

3、因甲方原因而影响下一道工序施工时。

4、人力不可抗拒的因素和其它不可预见的原因造成中途停工。

三、若发生工期顺延情况，乙方应就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告，甲方收到报告3天内应予以确认答复，逾期不答复，乙方即可视为报告内容被确认。

第五条工程质量、安全及验收

一、工程质量等级：工程质量应达到国家或相关行业质量检验评定合格标准。

二、乙方按“金质丽”施工工艺及材料说明，结合本工程的特点、要求进行外墙施工。

三、工程施工完工后验收以项目通过综合竣工验收合格为准。

四、施工过程中必须服从总包方统一管理和外墙装饰其他班组的配合。

第六条工程保修

一、本工程乙方质量保修期：工程施工质量保证一年，工程保质期内如属质量问题，由乙方免费维修。

二、质量保修期内，非乙方原因所造成的质量损坏或维修，乙方将提供免费人工服务。

第七条争议解决的方式

本合同在履行过程中如若发生争议，甲方、乙方应协商解决;如果协商不成，经有关部门调解无效，则约定向合同签定地人民法院起诉。

第八条其它约定事项

一、本合同未尽事宜，一律按《合同法》的有关规定，经合同双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

二、本合同经甲方、乙方双方签字、加盖公章后生效，工程验收合格，结清工程款后终止。

四、本协议一式份，甲方份、乙方份。合同自双方盖章，代理人签名后生效。

甲方：委托代理人：电话：签约地点：签约日期：

乙方：委托代理人：电话：年月日