# 水电清包工合同范本

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就清包事项协商达成一致，订立本合同：

一、工程概况：

工程地点：

工程名称：武警8680部分机关和部分直属分队拆迁工程本工程层数

二、承包方式：

包工不包主材的大清包方式。

三、工程包干承包范围及内容：

1、承包范围：

a、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程。

b、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工。

c、按合同工期要求赶工费用和竣工验收前清洁卫生工作。

2、承包内容：

a、从管线、洞孔预留、预埋开始→设备安装→工作项目内容。

b、自带本工程所需机械设备、生产工具用具、劳保安全防护用品。

c、材料第二次转运、交叉作业、夜间施工、冬雨季施工、场地清理、文明施工、施工难度及安全的增加费用。

d、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料清点办理交接手续。

四、清包工期：

与土建同时竣工交验。

五、质量标准：

工程质量：按设计图纸和合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，确保工程施工质量、安全生产、文明施工并满足现行国家、省市相应的验收标准和强制性要求规定。

六、图纸：

甲方向乙方提供图纸壹套。(与本合同有关的标准图集乙方自备)。

七、清包合同价款及调整：

1、本合同价款采用固定综合单价一次性包干方式确定。

2、根据施工工程包干承包范围内容，以及合同有关条款按建筑面积每平方米(大写)包干结算。建筑面积按照关于建筑面积计算规范计算。

3、合同承包范围外的工程结算：以甲方签证认可单价为准。

八、付款方式：

九、材料供应与节约奖惩：

1、乙方对甲方提供的主材应保管好，注意节约用料，杜绝浪费，不得超过现行消耗量定额规定消耗指标，超过损耗指标，按甲方采购单价乙方全额向甲方赔偿。

2、乙方向甲方提交材料供应计划，经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付。卸车由乙方负责，乙方必须及时卸货、签收。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。

3、乙方所需主材计划提前七天以书面形式向甲方报告;(如乙方所报数量有误，发生的退货浪费及一切经济损失由乙方承担)。

、甲方提供的材料乙方每次必须按时签收确认办理交接手续，严禁不经签收乱用材料。

十、甲方职责与义务：

1、向乙方交付具备本合同项目开工条件的施工场地;

2、提供临时水源、电源接点。

3、统筹安排、协调解决各施工队伍与乙方关系。

、按时提供图纸、变更、及时交付供应材料，保证施工需要。

十一、乙方职责与义务：

1、对本合同清包包于范围内的工程质量向甲方负责，组织技术人员、熟练工人和机械设备、施工材料投入工作。未经甲方授权或允许，不得将本工程分包，自觉遵守法律法规及项目部有关规章制度。

2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，确保施工安全，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故及现场脏乱造成的损失及各种罚款。

3、配合甲方办理交工验收。

、乙方须服从甲方项目负责人及工程师的指令。

十一、安全施工与检查：

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。乙方不得违反安全管理的规定进行施工。

十二、安全防护：

1、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提交安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由甲方承担。

2、乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，由乙方负责自供。

十三、事故处理：

在施工过程中若若安全事故，乙方应按有关规定立即将真实情况上报甲方及监理，在分清责任后甲方承担事故发生后的费用及损失。

十四、保险：

1、乙方必须为从事危险作业的工人办理意外伤害保险，支付保险费用。如不办理，甲方有权代办，费用从乙方工程款中扣除。

十五、施工验收：

1、乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同的质量标准。乙方各分项工程全部施工完毕，应向甲方提交完工报告，当甲方与建设方对隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的相关损失。

2、全部工程竣工，经验收合格及备案。在质量保修期内的质量保修责任由乙方承担，设备维修主材由甲方负责。

十六、违约责任：

1、当发生下列情况时，甲方应承担违约责任：

a、甲方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向乙方支付违约金每次元，

2、当发生下列情况时，乙方应承担违约责任。

a、乙方应自身原因延期交工的，每延误1日应向甲方支付违约金为准，由于土建方以及其他专业施工队伍拖延工期，进度缓慢，乙方正常施工无法进行，乙方不承担延期交工的违约责任)。

b、乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金每次

c、乙方所有违约金及罚款在每次支付工程款时，甲方有权全额扣除。

十七、争议：

双方在合同执行过程中，发生争议应本着友好、互惠互利的原则解决，如达不成一致时，可诉讼工程所在地人民法院。

十八、合同终止：

双方履行完合同全部义务，工程价款支付完毕，本合同即告终止。

十九、合同份数：

本合同一式叁份，具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执一份。合同双方签字盖章生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日