# 泵车租赁合同范本

承租方(甲方)：

出租方(乙方)：

甲、乙双方在平等自愿的基础上，就混凝土输送泵租赁的有关

事宜达成如下协议：

第一条：租赁物

名称：拖式混凝土输送泵

型号、数量：80型地泵按甲方施工要求至少能满足两处同时浇筑砼(即两台)台。

配套设备：输送泵管、管卡等(应能满足现场施工所需)。

使用地点：XXXXXXXXX地块工地，甲方工地负责人:。

第二条：租赁期限

租赁期限为整个工程主体结构施工工期内，包括施工后期需要泵送的零星砼。

第三条：租赁费、付款方式

1、所有泵送砼每立方米泵送费按

2、砼工程量计算依据，根据现场实际完成的泵送砼工程量。

3、付款方式：

租赁费：

实行每浇筑十层梁板支付完成工程量的80%，工程全部砼浇筑完成后三个月内结清余下的工程款。付款方式：□√现金、□支票支付。

第四条：甲方责任

1、按照双方约定时间安排乙方泵车进场，乙方设备进入施工现场后，甲方应选择安全地点，做好防护措施，保证操作人员及设备的安全。不得指挥泵工违章作业。

2、甲方有义务对乙方进行配合，及时进行工程量确认及结算等，浇筑体积或面积较大或有不同部位同时浇筑而一台泵无法满足施工需要时，应至少提前两小时告知乙方，乙方有义务满足甲方施工要求。砼浇筑完成后，及时对输送泵周围的落地砼进行清理，并将地面清洗干净。

3、甲方提供乙方泵送所需的水、电及照明。

第五条：乙方责任

1、乙方人员进入现场，必须服从现场施工管理人员的指挥安排，遵守施工现场的各项规章制度。注意机械设备的保养、维修，以保证在使用时不出现故障，如在施工过程中出现故障而又无法及时排除，乙方应无条件立即采取换泵等应急措施，否则造成的一切损失都由乙方承担。泵输送泵的清理、保养、维修、看护由乙方负责，并负责向国家上缴应缴的费用。

2、乙方不得无故停止砼的泵送工作或罢工，并应在甲方提前通知砼泵送时间前泵车进入现场并准备就绪(甲方应至少提前两个小时向乙方通知所要浇筑砼的时间)。若有影响甲方正常施工的，按情节严重处以每次200～1000元的罚款，罚款从当月工程款中直接扣除。

3、乙方负责泵车的进出场及就位，负责泵管的安拆工作，甲方应派人配合。

、应保证现场的泵车能满足甲方随时的混凝土浇筑，泵车数量应满足至少能有两台泵车同时浇筑砼，不得耽误甲方的混凝土浇筑计划。

5、若因泵车损坏维修超过四小时以上，延误我司浇筑砼，乙方应立即调换一台好的泵车，否则我司有权要求乙方赔偿因延误工期及材料损失的费用。若因泵车问题发生连续堵管，乙方应赔偿所造成的材料浪费及工期延误损失。

第六条：租赁机械设备安全事故责任：

1)、甲方在承租乙方的砼输送泵期间，非甲方原因，乙方砼输送泵及人员所发机械或安全责任事故，由乙方自己承担。否则因甲方原因导致机械设备发生的一切事故或损坏均由甲方承担责任和损失。

2)、因不可抗力造成的安全事故，由甲乙双方协商确定经济损失和分摊办法。

第七条：设备、货物损坏的双方责任的界定

1、乙方应提供符合国家有关规定的合格质量的泵管，正常施工过程中，泵管出现爆管的由甲方负责派人清理;若因泵管质量差或管壁厚度过薄发生的爆管，则由乙方负责并赔偿材料损失。

2、施工过程中若由于泵车出现故障造成堵管，乙方负责派人清理，所造成的材料损失按市场价赔偿甲方。

第八条：

1)、乙方应指派名称职的设备机长负责砼输送泵的操作使用和日常保养》

2)、乙方进入施工现场人员应遵守乙方制定的相关制定，服从工作安排。

3)、乙方为砼泵配置的砼泵的钢管，软管、管卡条件，应满足工地现场所需，所有管件进出场时应附清单并有我项目部人员登记。因爆管或其它原因损坏的管件应及时收集到我方指定位置并进行清点登记以便及时补充。

)、乙方负责机械设备的故障性修理，并承担砼泵车正常使用中发生的修理费，非正常使用导致的故障由甲乙双方认定的责任方承担。

第十条：本合同如发生争议，由双方协商解决。如协商不成，双方同意提交洛阳市仲裁委员会仲裁。

第十一条:本合同一式两份，双方签字或盖章之日起生效。

第十二条：本合同所有条款甲乙双方履行完毕后自动终结。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日