# 室外附属工程施工合同模板

建设单位：以下简称甲方

承建单位：以下简称乙方

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方结合本工程具体情况协商一致，订立本合同：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：室外主排水、道路及花园广场、部分水系施工

二、承包方式

除道路面包砖、草坪砖、路牙由甲方提供外，乙方采取全包方式一次性包定全部工程范围内的人工、材料、质量、工期、安全

三、合同价款及计价方式

1、合同总价款(暂定总价)：大写：元整(小写：元)。其中一期暂定(元),二期暂定(元)。

2、具体分项工程量见附件(**小区室外附属工程及水系工程量清单)

3、本合同价为暂定价。竣工后按实际工程量进行结算，结算的工程量由双方现场测量及竣工图纸相结合的方式确定工程量。材料价格需由甲方核价确认后才能进入决算。

、本合同室外主排水、道路套用定额为：按《江苏省安装工程计价表》2004版，同时参考《江苏省建筑与装饰、安装、市政工程补充定额》2007版。如定额缺项，本合同又未约定，按市场价双方协调确定。

5、本合同中央花园广场、水系施工套用定额为：按《江苏省建筑与装饰工程计价表》2004土建定额，定额缺项部分可参照《江苏省园林工程计价表》。

6、本合同所有工程量土建三类工程取费。

四、合同工期

1、开工日期：本工程工期以甲方书面确认的日期为准。

2、竣工日期：2012年11月20日

3、施工中如遇下列情况造成工期延误，经甲方代表确认，报建设单位批准后，工期相应顺延。

(1)重大设计变更;

(2)非乙方原因停水、停电造成连续停工超过8小时;

(3)不可抗力及特殊风险;

、发生上述情况，乙方应在三天内就延误的情况、内容，书面形式向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后二天内报建设单位，并按工程合同条款的规定督促建设单位在收到报告后五天内予以确认。

5、本合同签定后，乙方进场施工的时间以甲方书面通知为准，乙方在收到甲方书面通知后必须在三天内进场施工。

五、工程质量

乙方所施工的工程项目按照现行工程施工质量验收标准必须达到合格标准。

六、工程款支付方式

该期工程完成经甲方验收合格后付合同总价的50%，2012年年底付至合同总价的70%，结算审核结束六个月内付至结算价的90%，其余结算价的10%为质保金，质保期满一年后七日内无息付给对方。每次付工程款时，乙方需开具符合国家税务部门规定的正规有效的等额发票。

七、工程保修

1.承包工程保修期按照国家保修方面的现行有关法律、法规的规定执行。保修期自工程验收合格之日起计，保修期为12个月。

2.保修期内因材料、设备质量、工程质量造成的工程的任何部位出现质量问题，均属乙方的保修范围(甲供材料、设备的除外)。凡因甲方不合理使用造成的质量缺陷不属于保修范围内。

3.保修期内发生保修事项，乙方应在接到甲方通知后48小时内派人赶赴现场进行处理，否则，甲方有权雇用第三方处理，由此发生的一切费用由乙方承担，如保修金不足以补偿所发生的费用，甲方有权向乙方追偿。如确属质量问题应在《工程质量缺陷责任书》上记录。

八、甲方责任

1、配合做好使乙方施工范围内的场地具备开工条件的工作。

2、向乙方提供现场临时用水用电。

3、配合乙方做好乙方承包范围外的各方联系、协调工作。

九、乙方职责

1、严格执行国家建筑安装工程的规范、规定、精心组织施工，确保工程的质量、工期、文明施工、安全生产等达到相关规定要求。

2、加强对施工人员的管理与教育工作，进入现场施工人员严格按国家、地方的有关规定办理好符合要求的各项手续.

3、贯彻“谁施工，谁负责”安全生产的原则。施工期间全面负责施工区域内的安全、卫生、防火、防盗等工作。服从甲方对整过工地安全生产、治安保卫、文明施工等的监督，并采取切实可行的组织措施，制定严密的管理制度。

、组织强有力的管理班子，及时策划施工准备工作，不失时机地组织人员及机械设备，周转设备材料进场，满足工程施工要求。指定专人负责现场的生产管理和协调生产工作，参与有关的会议，按照确定的工期合理安排生产，严格控制进度，确保完成施工任务。

5、竣工工程交付甲方之前，乙方负责对已完工程的成品保护工作，保期间发生的损坏，乙方自费予以修复，并承担所需费用。

6、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施

工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

十、争议

甲乙双方如在合同履行中发生争议，应本着友好协商方式解决，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、相关事宜及附言

1、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

2、本合同甲、乙双方签章后生效。

3、附言：(1)本工程包工包料的所有材料必须是国标产品

(2)工程量按实计算，审计为准。

十二、本合同签订地点：

甲方：乙方：

法人定代表人：法人定代表人：

委托人：委托人：

年月日年月日