# 厂房施工合同范本

发包方：

承包方：

签订时间：年月日

签订地点：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条工程项目

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围和内容：施工图纸和工程预算表;

四、工程造价：

第二条施工准备

一、发包方：

1.负责提供施工现场总的施工用水源、电源，应满足施工用水、用电量的需要。

二、承包方：

1.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

2.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划，用水、用电计划，送发包方。

第三条工程期限

一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为天(日历天)，自年月日开工至年月日竣工验收。

二、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

1.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;

2.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

3.人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条工程材料及工程质量

一、材质及要求：混凝土基础和地梁、混凝土垫层采用商品混凝土;屋面采用不低于0.35mm厚302不锈钢板铺设;墙面及屋顶采用75mm厚岩棉夹芯板，彩板厚度0.5mm;屋内地面采用10cm厚垫层+8cm厚水磨石，成型地面不得出现积水;钢结构厂房采用带纱窗的推拉塑钢窗;下水道按照发包方要求制作;下水道盖板采用现浇钢筋混凝土盖板;北墙原有窗户用砖封上，原有的挡雨棚拆除，南北墙贴内墙瓷砖;东西砖混墙内贴内墙瓷砖，外贴外墙瓷砖;西大门采用卷帘门，2.6米×3米,西大门至房外主路地面同室内地面做法，并制作一个缓冲间;东面小门采用塑钢门;设备基础预埋件安装发包方要求制作;在南墙处开两个门，大小按照发包方要求施工;其他具体详见施工图及工程预算表。

二、本工程质量要求：承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方的监督。

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;

2.对材料改变或代用必须经发包方同意并签证后，方可用于工程;

3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;

.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

第五条工程价款的支付与结算

一、本工程项目合同总款为人民币：

二、本合同基础±0完工付合同总价款的20%。

三、承包方钢结构主构架材料进厂后给付到合同总价60%。工程结束经双方验收后给付到合同总价款的100%。

第六条施工与设计变更

一、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。

二、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方同意后采取实施，其节约的价值或增加的价值视具体情况而定。

第七条工程验收

一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。

三、工程竣工验收后，发包方方可使用。

在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。

第八条违约责任

承包方的责任：

一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金，逾期违约金为每增加一周，罚款合同总价的5%。。

发包方的责任：

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

第九条安全责任

一、施工过程中因承包方原因造成的一切安全事故，承包方负全责。

二、承包方施工人员要严格遵守发包方的厂规厂纪，违纪将接受发包方的处罚。

第十条纠纷解决办法

任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下方式解决：

一、向发包方所在地经济合同仲裁机关申请仲裁;

二、向发包方所在地人民法院起诉。

第十一条附则

一、本合同一式两份，合同附件两份。甲乙双方各执正本一份。

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

发包方(盖章)：____________________

法定代表人(签章或填写身份证号码)：___________________

委托代理人(签章或填写身份证号码)：__________________

日期：

承包方(盖章)：_____________________

法定代表人(签章或填写身份证号码)：___________________

委托代理人(签章或填写身份证号码)：___________________

日期：