# 外墙真石漆劳务合同模板

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》本着

平等、自愿、诚实信用的原则，甲乙双方经充分协商，就沈阳市红塔集团基地外墙真石漆及质感涂料工程达成一致，订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况及质量、安全目标

本工程位于，本合同施工单体建筑为、、、、，单体建筑共计个，建筑面积约平方，工程质量目标按工程施工验收规范达到合格标准，安全目标确保无伤亡事故。

二、承包范围

工作内容：采用包工方式，包施工吊篮及场内外组装运输、包质量、包进度，包安全文明施工等一次性风险包干单价。

承包范围：按施工图纸范围，外墙真石漆和围墙质感涂料工程。具体工序如下：粘结砂浆找平1~2遍→角、线、面修补→批底腻子1遍→打砂纸→上抗碱底漆→喷真石漆面层2遍→罩光漆1遍。

三、承包单价

外墙真石漆为元/㎡(包括外立面管道和装饰构件不另计面积)，围墙质感涂料为元/㎡，最终按实际墙面面积结算如不需要安装吊篮施工时每平方单价减3元结算)。

四、质量要求

1、严格按照施工图纸及现行国家施工质量验收规范组织施工。

2、禁止出现裂缝、流坠、起伏不平等质量隐患，发生后须及时返工整改，项目部将视情节严重程度予以奖罚措施。

五、安全生产

1、乙方必须严格执行安全生产的操作规程，遵守安全生产六大纪律、十项安全技术措施，牢记安全生产“十个不准”，坚持“安全第一，预防为主”的方针，实行“安全标准化”示范工程管理，杜绝安全事故的发生。

2、开工时新工人进场前均作安全教育，完成发包方安全技术交底资料及考试卷，并登记好安全技术教育者名单，工人进场时提供身份证复印件、花名册、考勤表、生活费及工资发放表等上报给甲方。

3、乙方必须设专职安全员一名，负责安全生产、文明施工，并对全部工人进行安全生产技术交底。由班组长、安全员每周定期安全生产、文明施工会议，并作会议记录，呈报甲方。设兼职文明施工管理人员一名，负责工人宿舍及后勤保洁。必要时，乙方必须全力配合项目部的文明施工管理工作。

、坚持文明施工，及时做好“落手清”工作。搞好宿舍及生活区范围清洁卫生，不随地大小便，寝室内不准烧电饭锅、热得快、电炉等用电量较大的电器。未经项目部同意，不得私自开火，违者按有关条例予以处罚。认真做好施工区域内的清理工作，做到“场清料净”，每日施工完毕，必须将当日产生的建筑垃圾及时清运到指定堆放场。

5、乙方对所承包工程的安全负全责，乙方必须为所属员工购买相关保险，并签订劳务协议书。若发生安全事故，则一切责任及相关处理事宜均由乙方自行承担，于甲方无关。

六、工程进度

1、乙方应根据施工实际情况，配备足够的管理和操作人员，争取一切可利用时间抓紧施工，在高峰期必须保证有足够施工人员，管理人员必须有2人以上(一名为安全员、一名为质量管理人员)。

2、乙方应确保项目部编制的总进度网络及进度计划，在规定的期限内完成。服从项目部根据进度需要按各部位划分的施工进度，严格按要求组织施工。

七、综合治理

1、遵守发包方及总包方各项规章制度(具体另附)，创文明建筑工地，做文明建筑工人，坚决执行项目部与发包方、总包方签订有关消防、安全、综合治理等责任书。

2、新工人进场必须具备有效身份证及准备一张一寸彩色近照，甲方配合做好相关证件等，费用由乙方自理。未经项目部同意，不准携带家属孩子住工地，违者按有关条列予以处罚。

3、乙方属特种工种，进入本项目的作业人员必须持证上岗，招收的劳务人员，除符合持证上岗及安全考核外。

、严禁招收童工，一经查出严肃处理，一切后果及责任由班组承担。

八、机械设备、劳保用品及其他机械用具

1、甲方不提供任何垂直及水平运输工具，其他所有机械及工器具均由乙方自行承担。

2、本工程无零星点工，相关配合工作均已包含在承包单价内。

九、付款方式

按完成成品量经项目部验收通过按实际工作量的50%计算，待业主方进度款到账后支付发放生活费，待工程竣工验收合格通过后付至实际工作量的75%待业主方进度款到帐后支付，待业主方工程竣工审计结算款到帐后十天内付至总价的95%，余款5%作为保修金，二年期满后无质量缺陷无息付余款的2%，五年期满后无质量缺陷无息返还余款的1%，八年期满后无质量缺陷无息返还余款的1%，十二年期满后无质量缺陷无息返还余款的1%，支付工程款前乙方必须提供发票60%为增值税专用发票，40%为普通发票,如甲方要求不开发票扣除5%税金费用。如有质量问题乙方不及时维修甲方有权单方请第三方施工,维修费用按第三方实际维修费用的2倍在乙方保修金中扣除。

十、其他约定

1、乙方在施工过程中要合理安排民工生活费发放，工程结束时

乙方必须与工人进行核对双方签字确认后项目部财务人员发放工资时按工资单每人凭身份证领取，甲方有权要求乙方全额发清工人工资，如不足部分乙方补足全额发清。如出现民工投诉上访、闹事等事件发生，一切责任和相关费用均由乙方负责，并按每人次处罚乙方2000元在工程款中扣除。

2、对于发包人、总包方制定质量、工期、安全文明施工奖罚条例，乙方须严格遵守。

3、乙方承包后，不得借故价格高低、施工困难等原因而中途终止合同。如乙方强行终止合同，甲方有权按实际成品完成量的70%结算支付，由此带来的甲方的所有经济损失由乙方负责。如确因乙方施工质量与进度达不到甲方要求，甲方有权终止合同，并按实际成品完成量的80%结算支付清退出场。

、如政府规定必须参加养老保险及其它保险的，应由乙方承担。

5、未尽事宜双方协商处理。

十一、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日