# 室内装修工程合同范本

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达到以下协议：

一、工程名称：湖北汽车工业学院李园食堂装饰装修工程

二、工程地点：湖北汽车工业学院李园食堂

三、施工范围：施工图纸范围内的全部工程量

四、工程内容：李园食堂一、二楼顶面、墙面、地面、水、电装饰装修

五承包方式：包工包料

五、工程质量：合格

六、合同价款：

(一)合同价格：本合同价款为人民币元(大写：整)

(二)付款方式：

合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：

第一次开工前三日支付元

第二次工程进度过半支付元

第三次双方验收合格支付元

七、工程期限：

1、从年月日至年月日。

2、上述开竣工日期，若因乙方原因拖延工期，每拖一天，罚款￥2000.00元，按日累计。如遇下列情况，则相应顺延工期：

①如因遇自然灾害等不可抗力被迫停工时;

②如因特殊原因停水，停电的，电梯无法使用，没有施工条件时，工期顺延。

③因甲方付款延误，造成的工期相应顺延。

八、甲方的权利和义务

1、如对施工有特殊要求时，则应事先与乙方商定，并书面通知乙方执行。

2、指派工地代表。(1)负责施工配合动;(2)检查工程质量;(3)及时办理验收。

3、发现乙方施工出现严重问题及其他相关问题时，有权责令停

工，并按照国家有关规定予以追索乙方违约及民事责任。

、在工程发生不可预见的变化时，应及时通知乙方，乙方须在工作中予充分配合。

5、工程完工后，乙方以书面形式提出申请，甲方应积极配合乙方工作，三日内进行验收事宜，不得无故推诿，否则为合格工程。

九、乙方权利和义务

1、乙方必须具备政府管理部门审核批准的营业执照复印件及施工资质等相关资料方能正式施工。

2、乙方指派现场施工负责人，共同履行本合同的各项条款。

3、工程竣工后，清理现场，做到工完料清，并办妥交接手续。

、乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到的时间后生效。

5、施工准备：

①开工前，乙方应向甲方提供本项目工程设计图纸，并向施工队进行技术交底。、

②严格按施工规范，安全操作规程，施工图纸进行施工。

③乙方必须服从甲方的管理，现场管理人员要保持场地整洁。并负责派专人清洁卫生，室内施工要求材料工具堆放整齐，做好落手清工作，垃圾袋装好并自行作为好施工现场保卫和垃圾清理外运等工作。公用通道、楼梯严禁堆放材料，保持整洁。乙方如有将设备材料堆放不妥，甲方管理人员有权责成乙方单位应无条件接受整改。

④施工中未经甲方同意，不可随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

⑤工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

⑥乙方负担施工中所需的水、电费用。

十一、施工质量与技术变更

1、乙方施工时必须严格按照设计图纸要求进行。

2、乙方应按照设计方案要求用材料清单的品牌及型号进行采购，地砖、磁片、涂料及其他材料必须经甲方人员确认品牌、颜色、型号方可使用(材料符合国家环境质量合格要求)。

3、凡由乙方采购的材料、设备，如不符合国家相关质量要求、或规定有差异，应禁止使用，对工程造成的损失由乙方负责，并承担违约罚款的责任和整改的相关费用。

、乙方在施工巾如发现施工设计问题，应及时通知甲方，甲方在2天内提出设计、技术变更文件。

5、在施工中由于乙方原因造成停工，返工，一切经济、工期损失均由乙方承担，工期不变。

十二、工程验收

1、隐蔽工程乙方必须做好自检记录，并提前二十四小时通知甲方验收。

2、工程竣工后乙方以书面形式提前三天通知甲方验收，甲方应在3天内组织相关人员进行验收，验收以设计图纸、修改附图、材料清单的载明的品牌及型号进行验收。如经验收合格，双方办理移交等相关手续。乙方应立即清理工程现场。将装修工程交付甲方。如验收不合格，则由乙方负责立即整改，直到合格为止。

十三、有关安全生产和防火和约定

1、乙方提供甲方确认的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求。

2、为了确保工程顺利进行，乙方需加强文明施工教育并采取确保安全施工措施。若在施工中发生的一切生产、人身安全事故及民事纠纷，均由乙方承担，甲方概不介入。

3、在工程保修期内，因工程本身质量问题和安全事故及由此造成的一切损失均由乙方负责。

十四、违约责任

1、由于乙方原因，致使工程逾期竣工，每逾期一天按装修总价的3%罚款，按日累计。并仍继续履行合同;工程质量不合格，造成返工，返工材料费等一切经济、工期损失由乙方承担。

2、乙方不文明施工，造成用户投诉，甲方有权责令整改，严重者甲方可单方解除合同;乙方应严格遵守施工管理办法及甲方制定和相关规定，违反者限期纠正，否则甲方可单方面解除合同。

3、乙方擅自拆改或损坏原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担全部责任。十五、合同的变更和解除

合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需要变更合同内容，应协商一致后，重新签订补充协议。任何一方无故终止合同，终止合同一方须按合同总价的1%支付违约金，并办理终止合同手续。

十六、争议解决

本合同的执行过程中，如发生争议，双方应协商解决，如协商不成，双方同意提交仲裁委员会申请仲裁解决。

十七、其他约定

1、本合同未尽事宜，经双方协商，签定补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同正本壹式两份，甲、乙比方各执壹份。

3、本合同自比方签字盖章之日起效，工程保修期满后终止。

甲方(盖章)乙方(盖章)：

负责人：

负责人：签约日期：年月日