# 2023最新版油漆施工承包合同范文

发包人：__学院

承包人：__建筑公司

代理人：__

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：__学院宿舍楼内外墙888工程

工程地点：__学院

二、工程承包范围

长沙学院宿舍楼6栋12层内墙888及墙漆王、门清漆、外墙防水、外墙腻子底、外墙漆。

三、合同工期

合同总工期为300天

四、质量标准

优质工程

五、工程款支付

付款方式：两栋一结，预付款约为伍拾万元整。

六、计算方式

内墙按地面面积3倍结算，外墙按实收方。

工程单价为：内墙888按25元/㎡

内墙墙漆王按18元/㎡包工

门清漆按300元/张

外墙防水、外墙腻子底、外墙漆按40元/㎡

七、质量与验收

1、承包人应严格按照国家和地方政府建设主管部门《房屋装饰装修工程质量管理规定》和设计规范组织施工。

2、本合同项目工程如验收不合格，承包人应负责无偿返工，承担由此发生的所有经济损失和工期延误责任，并承担相应违约责任。

八、安全文明施工

1、承包人严格执行安全第一，预防为主的方针，杜绝施工中安全事故的发生，应按《安全生产法》和建设施工安全规范的要求组织施工。

2、承包人要加强文明施工管理，根绝野蛮施工，违章作业，应做到施工作业现场整洁、有序，施工作业现场和建材堆放必须围挡，施工中的废弃物及建筑装修垃圾必须及时清理外运。

3、承包人应建立健全安全文明施工的管理制度，明确单位第一责任和施工现场责任人，并报发包人备案。

4、承包人应随时接受并积极配合发包人、监理工程师对施工现场的检查工作。

九、未尽事宜，双方协商解决。

十、本合同一式叁份，签字生效。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

年月日年月日