# 粉刷承包合同范文最新2023

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

身份证号：

经甲乙双方友好协商，共同本着“公平、公正、平等、互利”的原则，在相关法律、法规允许的范围内，订立本合同：

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

二、承包方式和单价：

乙方向甲方以包清工的方式承包本工程范围内的工程，劳务费一次性定价包干，其中包干单价按地坪实际面积计算，其中综合单价为人民币元/平方米;该合同价为固定价，施工中不存在增加其它费用。

三、承包范围：

1、工程内容：地下室地坪(混凝土垫层、钢筋绑扎、混凝土面层收光)。

2、因设计变更增加的内容，属于地坪施工范围内的工作。

3、无偿负责用材料回转场地内的二次搬运等。

4、无偿负责责任区内文明施工管理工作。

四、机具、材料、工作内容：

1、按照甲方要求对地坪施工工程质量、现场文明施工、进度的要求进行施工。

2、甲方负责进行安全和技术交底并负责质量检查工作。

3、乙方人员的安全帽等劳保用品由乙方自行解决并按要求进行佩戴并正确使用。

4、甲方负责提供电源至施工楼层电箱处，施工机具处电线由乙方提供。

5、每周召开一次工作例会，协调解决现场存在的各方面的问题。由乙方汇报一周来工程质量、安全、进度完成的情况和下一周的工作安排等。

6、乙方必须认真做好“落手清”工作，做到工完场清。各种材料应分类堆放，材料领出后乙方应尽保管义务，由于保管不善造成损失的，乙方应承担相应的经济责任，未能做到工完场清的，对所浪费的材料费用由乙方承担。

7、在确保工程质量的前提下应尽量节约材料，材料超过或浪费部分由乙方负责按进价赔偿从人工费中扣除。

8、乙方在使用机械时，必须按照有关机械操作规程进行操作，必须配备专人机操工，乙方的机具设备由乙方自行修理，如乙方提供的机电有损坏情况仍违章使用的，甲方有权作相应处罚。

五、付款方式：

1、自该工程施工起，由乙方上报月进度，并经工长验收合格后，甲方支付乙方所干合格工程款的75%;工程竣工验收合格后，支付至工程款95%。

2、质保金为工程款5%，在工程保修期满一年时一次性结清，如地坪施工自身质量问题，影响整体工程“鲁班奖”创优评审结果，质保金不予退还。

六、质量要求：

1、乙方必须按施工图、施工规范精心施工，质量必须达到现行施工验收规范要求的质量标准，且必须一次性验收通过，如经返工后验收合格的，由此增加的人工费用由乙方自行承担，并赔偿甲方返工材料费用且工期不予顺延。

2、施工质量考核必须符合施工验收规范规定的质量标准，未达到要求的部分，甲方有权扣除质量目标考核单价1元/平方米，直至退场、解除合同。

3、对甲方提出的质量问题必须及时整改处理，如不服从现场管理人员劝告和整改，甲方有权阻止施工，严重的则可清退出场，如因变更需要增加的工程数量，应按甲方的作业指导书为依据及时施工。

七、施工进度：

工期要求为：全部完成日期为年月日。

八、安全文明卫生管理：

1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律，正确使用各种机械、机具和电气设备，如发现故障，不擅自乱弄，并配合修理人员排除故障;

2、乙方负责人必须对本班组操作工人的安全生产负责，做好上岗交底记录，督促乙方施工人员上班戴好安全帽，正确使用个人安全劳动防护用品，甲方设置的安全防护设施不得任意拆除，违者根据情节轻重给予罚款处理;

3、乙方必须遵守国家有关治安保卫管理条例和甲、乙双方有关治安保卫管理制度，对盗窃公私财物、打架斗殴，以及其它违法行为的给予贰仟元的罚款，并立即对乙方作退场处理。

4、对2米以上的高空、悬挂作业应先做好围护工作并系好安全带方可进行操作，在工作期间认真正确地使用个人劳保用品;

5、乙方本着“安全第一”的原则，安排好职工的生产、生活，严格执行国家和甲、乙双方有关安全生产的规章、制度。甲方配合乙方做好安全生产的交底工作，乙方人员违反制度和违章作业造成安全事故的，一切责任、经济损失均由乙方承担。

6、乙方必须教育乙方的每个职工都有维护公共卫生的职责，不随地大小便，乱倒垃圾、乱倒脏物，违者一经发现，甲方有权处罚乙方伍拾元至壹佰元的罚款。

7、乙方对每个职工班前必须安全交底，如有发现不戴好安全帽，每次罚款50元，同时乙方负责人每次罚款20元，共计每次罚款70元，在工程款中扣除。

九、材料供应：

乙方根据甲方提供的施工进度计划，提前3天上报材料用量计划单，以使甲方合理安排，乙方领取材料必须遵守甲方的材料领用制度。

乙方在使用材料时要注意节约，杜绝浪费。

十、其它：

1、本合同未尽事宜，双方协商解决。

2、本合同至全部费用付清后自动失效。

3、本合同自双方签字盖章后生效，本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日