# 土石方汽车运输合同范本

甲方：身份证号码：

乙方：身份证号码：

根据中华人民共和国《经济合同法》、《道路运输条例》及相关条例、条款。甲、乙双方本着公开、公平、互惠、互利的自愿原则下，共同协商一致达成协议如下：

一、工程名称地址土石量及作业时间

1、工程名称地址：土石方工程;

2、工程数量：土石方暂定4万方米以上;

3、土方类别：一、二类土;

4、对车辆要求：前2后8轮自卸车。车厢为20立方米，15辆以上(车辆需盖蓬布)。

5、作业时间：运输时间为全天24小时作业;

二、1)、运输距离：装料场至弃料场运输距离为3.3公里。

2)、单价：在约定运距内按每台车元结算。

三、运费付款方式：

每辆车压一天运费，以后每天结算一次，结清100%。如没有付清，乙有权停工，甲方应向乙方支付欠款及每天按银行利息的2倍利息。

四、双方签订合同之日起，当天内乙方车辆必须到场。乙方的车辆在运输途中遇到交警、环保、城管、市政、运政一切行政处罚费用由甲方负责，如被扣车，由甲方负责提回，车辆被扣押超过12小时的，甲方需要支付乙方每车每天￥500.00元的误工费。如是乙方车辆闯红灯、车辆证照手续不齐、违章违规停车、交通事故的，由乙方自行负责。

五、乙方所有运输车辆统一由甲方指挥，如乙方超权应向甲方支付相应的损失。

六、乙方所有车辆具备一切合法手续及保险，如发生交通事故及人员伤亡，由乙方自行负责，与甲方无关，甲方只提供人道主义帮助。

七、甲方负责柴油送到工地，单价以市场价￥元/升为准，如起过市场价0.20元，整个运输单价双方另行协商。乙方也可自行到加油站加油。

八、在运输过程中，因场地内堵车等甲方原因造成停工时间壹天以上(含壹天在内)，人力不可抗力的自然因素除外，车辆、人员损失由甲方负责，每天每车按￥500.00元进行赔偿，司机和管理人员每人每天￥100.00元进行赔偿。

九、未尽事宜由甲、乙双方协商解决，如协商不成，可提请当地仲裁单位裁决。

十、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。(甲乙双方各附身份证复印件一份)

十一、本协议以工程完工结算完毕后自动终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日