# 自建房承包合同范本

建筑单位(个人)：(以下简称甲方)

施工单位(个人)：(以下简称乙方)

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的有关条列及规定，对路合本工程具体情况，双方达成如下协议，共同遵照执行：

一、工程概况：

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容、范围：完成甲方基础以上的土建工程(含内外粉刷，含卫生间)。

.承包方式：包清工，甲方提供架子所需的扎丝(铅丝)。

5.施工日期：

6.质量等级：优良

7.建房工时费按元/㎡;

二、甲方工作

1.甲方提供土建工程所需的水泥、钢筋、沙、石子、架子所需的扎丝(铅丝)等建筑材料，同时须保证乙方施工材料供应。

2.甲方如需对图纸进行更改，须适当提前通知乙方。

三、乙方工作：

1.按施工现场和施工图纸打求，做好施工。

2.乙方不得随意更改施工图纸。

3.乙方须地保证工程质量的前提下节/约材料，砼砂浆需按规定配合比施工。

.施工现场做好安全围栏和文明施工。

5.工程项目成品在未竣工交付使用前，由乙方自行保护，竣工验收交付甲方后由甲方负责。

6.乙方施工必须保证质量。主体结构、竣工质量必须到达优良标准。因质量问题产生的一切后果，均由乙方负责赔偿。

四、工期、验收

1.施工工期:从开工到主体工程竣工期限为50天(内外墙粉刷除外)。

2.工程质量必须接受甲方派出的施工员全面检查。

3.每层完工后须经过甲方指定的施工员验收后才可进行下一层的施工。

五、工程款的支付和预付：

1.各预付、结算款项须在甲方指定的施工员验收合格后方可支付。

六、其他：

1.施工期间，乙方须严格遵守《安全操作规程》进行施工，如在施工期间发生安全事故，由乙方承担全部的责任和费用。

2.本合同自签订之日起生效。

3.本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

甲方代表(签名)：乙方代表(签名)：

签约日期:年月日