# 实用安装服务合同范本

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就安防设备整体安装服务给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条安装服务概括

1.安装服务名称：安防设备整体安装

2.安装服务方式：由乙方全部安装调试

3.安装服务范围和内容：安防设备整套拆解安装调试

第二条安装服务期限

1.安装服务工期为天。

2.安装服务日期年月日，竣工日期年月日。

第三条安装服务总价

本安装服务费用总价为人民币拾壹万元整(￥110000元)，安装服务总价包含：安装费用、调试费用、维护费用、工伤保险费用等，乙方不得要求甲方支付非经甲方认可的其他费用。

第四条安装服务检查验收

1.乙方必须严格按照安装说明组装安装、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行安装，并接受甲方代表的监督检查。

2.安装服务验收，应以整体实际安装服务作为验收标准，规范和完整检验标准为依据。

3.安装完成后双方共同组织有关单位进行验收。

4.验收中如发现有不符合安装要求，如需返工，由乙方负责再进行安装。乙方如不能在安排的期限内整改完成且达到安装要求时，甲方有权按计划合法使用而不被视为验收通过，乙方须在有限的时间内安装完毕，直至验收合格。

5.安装服务日期以最后验收合格的日期为准。

第五条安装服务变更

甲方根据安装实际情况需要，可以对安装服务进行部分变更，乙方必须遵照执行。

第六条双方负责事项

1.甲方

1)合同签订后，向乙方提供有关安装服务类技术;

2)监督乙方安装进度。

2.乙方

1)自备安装所需要的加工器械和安装工具;

2)做好材料和设备的检验、管理;

3)严格按照说明书进行安装调试，确保安装质量，按合同规定的时间如期完成安装并交付。

4)在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的安装问题，负责无偿修理。

5)负责提供现场的二、三级电箱，以满足现场的施工要求，使用的电箱要符合有关安全技术规范的要求，承担施工用电费用。

6)负责及时收集、清运现场施工垃圾，并对所属施工区域安排专人进行清扫，确保施工现场整洁。

7)负责竣工验收完成交付甲方之前半成品及成品的保护工作。

第八条安全安装

1.乙方必须认真贯彻有关安全安装的规章制度，进行安全技术培训，设置安全保障设施，自费办理工伤保险，严格遵守安全操作规程，施工中如发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

2.在安装过程中，造成的火灾事故，由乙方负责。

第九条安装费用的支付与结算

1.本安装服务费一次包死，不再调整。

2.工人进场预付总价款的30%;进度付款，此月支付至已完成安装总价的30%;安装验收合格结算完毕交付后7天内，甲方付至总价款的35%。

3.余5%为安装质量保证金，质保安装期为1年，到期后付清。

第十条违约责任与奖励规定

1.乙方在安装管理中对于材料的使用，应坚持合理用料、节约用料的原则，严禁超标准用料，超标准用料造成甲方的超额支出损失，在安装费用结算时从乙方费用中扣除。

2.乙方安装质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的10%偿付逾期违约金，并赔偿甲方实际损失。

3.乙方安装交付时间不符合规定，乙方按合同总价的10%偿付逾期违约金。

4.甲方未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除安装日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。

5.甲方不能按照合同约定支付安装服务费，按照同期银行借款利息支付违约金，甲方无正当理由提前解除合同，应承担合同价款10%的违约金。

第十一条争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成可直接向甲方住所地人民法院起诉。

第十二条附则

其它本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规规定执行。

本合同经双方签字或盖章后生效，至合同安装完成交验，结清安装费用尾款，保修期满后自然失效。

本合同一式二份，其中甲方、乙方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日