# 建筑装饰分包合同范本

承包人(甲方)：

分包人(乙方)：

甲乙双方依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，在遵循平等、自愿、互利和诚信的原则下，双方就嘉定区博泽项目工程施工事项经协商达成一致，签订本专业工程承包合同，供双方共同遵照执行

一、专业分包项目

1.1工程名称：嘉定区博泽项目厂房地面工程

1.2工程地点：嘉定区安亭

1.3工程内容：石子垫层、钢筋网绑扎、模板支护、混凝土浇筑、金钢砂抹光、养护、切缝、等施工图纸内所标明的全部内容。

1.4工程工期：30天，

1.4工程数量：数量约8000㎡，结算按实际发生计算。

1.5承包工程范围：石子垫层、钢筋网绑扎、模板支护、混凝土浇筑、金钢砂抹光、养护、切缝等工程。(附工程内容清单)

二、分包方式

甲方将嘉定区博泽项目厂房地面工程全部分包给乙方，采用劳务分包方式，单价采用分项单价形式，包括人工费、运输费、机械费、损耗费、不可预见费用等所有内容。甲方应鼎力协助乙方为完成本分包工程内容所做的努力工作。

三、合同文件适用的标准和法律

3.1适用现行的国家法律、工程所在地的地方法规以及发包方的规章制度。

3.2适用现行的国家、行业及工程所在地有关标准、规范。

3.3其它要求以及总包合同对本项目的要求。

四、甲方责任

.1甲方指派蒋庆光为现场项目经理，负责组建项目办公室，全面负责本单位工程的施工，协调现场工作。

.2组织项目有关对乙方进入现场施工进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

.3组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

.4负责对乙方施工人员的安全、质量、文明施工等方面的工作进行指导、监督，并按规定及时做好验收工作。

.5协助解决乙方进场施工人员的住宿、就餐等问题，并及时对其卫生等方面工作进行指导、监督。

.6按照合同约定及时支付给乙方工程进度款。

五、乙方责任

5.1乙方具体负责合同的履行，精心组织施工，保质、保量、按时完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

5.2对本合同承包范围内的施工项目向甲方负责，全面履行与甲方签订合同的全部内容，全部施工任务组织力量自行完成，严禁将合同承包范围内的施工项目转包或再分包，否则承担合同所赋予的全部责任

5.3自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度，接受甲方有关部门的管理、检查和监督，与现场其它单位搞好协调配合。

5.4做好施工现场周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作，如有损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失(包括各种罚款)。

5.5对所施工区域内的原材料进行及时整理，废料及时清理。始终保证施工现场物料堆放整齐、清洁。符合工程所在地有关文明施工的规定要求。

5.6合理安排施工进度计划，充分协调各工种之间紧密配合，严格执行施工规范、施工工艺、安全操作规程及防火规定。否则承担由乙方过失给甲方或第三方造成的一切损失。

5.7交工前保护好工程成品或半成品，把现场清理干净，做好验收准备工作，为验收提供一切便利条件，参加办理隐蔽验收、中间验收、交工验收。

六、工程价款

6.1工程总价款：暂定￥元()，工程量以现场实际完成工程量为准。

6.2工程款的支付：按截止每月十五日前完成的工程量进行验工计价。在本合同工程项目全部完成并通过竣工验收后支付95%。办理竣工结算并交齐竣工档案资料后再支付5%款项。

七、工程期限

执行甲方与业主(总包方)签订的工程合同及协议规定，

乙方施工进度应符合甲方的工期和工程进度计划要求，当乙方施工实际进度与甲方进度计划不符时，乙方应按甲方的要求及时采取补救措施，保证按时完工。如补救无效，乙方达不到甲方计划要求，视乙方无按时完工的能力，甲方有权单方面解除合同，乙方在接到通知5天内撤离现场，并相应承担因此给甲方造成的全部损失。

八、延期动工

执行甲方与业主(总包方)签订的工程合同及协议规定

九、工期延误

执行甲方与业主(总包方)签订的工程合同及协议规定

十、工程质量

执行甲方与业主(总包方)签订的工程合同及协议规定

十一、工程验收

执行甲方与业主(总包方)签订的工程合同及协议规定

十二、安全施工

12.1安全目标：杜绝死亡和重伤事故，杜绝重大机械和火灾事故。12.2乙方应建立安全保证体系，成立安全领导小组，由现场主要负责人担任组长，班组设立兼职安全员，形成安全管理网络，制定安全施工责任制度，明确安全岗位职责，加强安全教育，提高全员的安全意识。认真执行安全技术规范，严守安全规范，落实安全措施，确保安全施工。

12.3乙方应按有关的规定，严格采取有效的产权保护措施，在本工程中如发生事故，应立即向甲方报告，重大安全事故按规定上报有关部门，双方约定：一旦发生安全事故。事故的全部责任及经济损失(包括各项罚款)由乙方承担。

十四、其它

14.1乙方不得以任何理由拖欠民工工资，否则甲方有权从工程款中扣除民工工资直接发放给民工。

14.2乙方的民工工资发放记录及时上报甲方，在甲方备案。并遵守工程所在地的有关规定。

十五、合同份数

本合同正文两份，双方各持一份，副本两份，甲乙双方各执壹份

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日