# 主体工程承包合同格式

甲方(发包方乙方(承包方甲方在______________________________________一栋，由乙方施工，经双方协商同意，特订如下合同：

一、承包方式：工程采用包工不包料不包模板方式承包。

二、承包项目：乙方按照设计图纸和甲方提出的要求承建，基础至三层主体工程。

三、承包价格：

1.建筑楼板每层按滴水面积计算，每平方定价元。斜屋面按滴水计算，基础按基础梁外边面积计算，包砌好化粪池，铁钉撬干净。

四、付款方式：按每层进度工程款付____%，工程全部完成验收合格后____天之内付清。

五、质量要求

1.乙方根据甲方提供图纸和甲方要求施工，若发现图纸有不合理或未明确要求部分，应经甲、乙双方协商，在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。

2.乙方必须保持保量符合施工质量验收规范规定施工。若不符合质量验收规范规定，损失费用由乙方自负。

七、施工安全要求

1.乙方必须按照安全施工规范和技术要求采取严格的安全防范措施，在施工过程中要特别注意施工安全，杜绝一切事故，质量、安全乙方自负责任。

2.乙方必须文明施工，讲究职业道德、讲究清洁卫生。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同白甲乙双方签字后生效，生效后甲乙双方必须共同遵守。

3.外墙竹架安全防护措施一切由甲方负责。

八、工期：正负零以上，每层楼板完成为____天，若乙方不能正常施工，未能完成每层楼板工期，乙方则自动退场，甲方有权终止合同并拒绝支付未付款项。

甲方(签名)：

乙方(签名)：

____年____月____日