# 电工劳务承包合同

发包方：林州建筑九公司补拉塔经济适用房四标段项目部承包方：工程名称：卾市补拉塔经济适用房D1#、D2#、D9#、D10#楼施工地址：东胜区旧包府路北片区补拉塔U-03-05地块

劳务承包合同

发包方：林州建筑九公司补拉塔经济适用房四标段项目部(简称甲方)承包方：劳务承包队(简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《建筑法》和有关法律、法规，就本工程具体情况，为明确双方的权利、义务及经济责任，经甲、乙双方协商，同意签定如下合同：

第一条工程名称：卾市补拉塔经济适用房D1#、D2#、D9#、D10#楼

第二条承包内容：图纸设计的强弱电的布管、强电穿线、消防除外、

防雷、接地，施工现场的临电所用电，所有配电箱(柜)的安装及维修。

第三条承包要求：

3.1、工期要求：根据甲方施工任务单要求，乙方承包的分部(分项)工程，按主体、装饰工程进度配合施工。

3.2、质量要求：乙方承包的分部(分项)工程，其质量按国家现行验收标准验收。

3.3、安全文明要求：乙方必须遵守项目部的安全文明生产制度，服从项目部管理人员的安全文明教育及监督，工地所需工人的雇用、解雇及其他管理的权利和义务均由乙方负责。

3.4、成本要求：甲方按定额含量供给乙方材料，乙方必须按照各工序的操作规程进行施工，不得随意浪费材料。

3.5、合同价款：

乙方承包的工程，必须达到合同约定的质量等级。(以监理公司及政府质检部门的检验结果为准)。

承包形式：劳务工资总承包，按以元/平方米计算。

承包形式，付款方法及结算程序：

.1、承包形式：劳务工资承包(含部分小材料，有胶水、胶带、胶布、油漆、锯条、绑丝、焊条、焊锡、焊锡膏，工具)。

.2、结算程序：首先乙方所干分部分项工程必须达到合同约定等级要求，甲方按照完成工程量(分二、四、六、八或主体封顶每月工程量的70%的50%支付给乙方劳务费，完工后扣留5%的保修金，保修期限为一年，剩余部分一次付清，保修到期后，扣除保修期间发生的修理费，剩余部分一次支付给乙方。

第五条双方的权利和义务及管理

5.1.1、甲方有权要求乙方达到合同约定的质量等级，要求乙方严格按照设计文件、技术交底和国家有关规范进行施工，遵守甲方的技术质量管理制度。

5.1.2、甲方有权要求乙方按合同约定的工期完成所承包的工程项目。

5.1.3、甲方有义务按合同约定支付乙方劳务费。

5.1.4、甲方有义务按约定向乙方提供施工机械、安全设施。5.1.5、甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时提供材料。所有的材料、工具等必须采用计划和统计领料制度，否则出现任何延误工期等相关问题，乙方不承担任何责任。

5.1.6、甲方有义务办理因不可抗拒及非乙方原因造成工期顺延手续。甲方有义务统一办理乙方施工人员意外保险手续。

5.2、乙方的权利和义务

5.2.1、乙方有权拒绝甲方违反国家法规，施工规范及安全操作规程的指令行为。乙方特殊工种操作人员必须持证上岗。

5.2.2、乙方在遵守本合同条款的前提下，有权要求甲方按合同约定发放给劳务费。

5.2.3、乙方有权依法雇佣和解雇自己的劳工。

5.2.4、乙方有权积极组织雇佣劳工进行安全生产、文明施工，严格管理劳工遵纪守法，并达到本合同规定的质量等级和工期等条款要求的义务。

5.2.5、乙方要质量管理上有依照规范施工，按验收标准组织进行自检的义务，并做到工完场清。

5.2.6、乙方要依据甲方所付的工资比例，及时、合理的支付给工人，无故不得拖欠、推迟或折扣工人工资，如有此类现象发生甲方可以直接发放工人工资。并处罚乙方一定的罚款。

5.2.7、乙方进入施工现场必须严格按照安全文明工程进行施工。5.2.8、乙方对所负责内的临电及工程用电负有管理权。5.2.9、乙方进入现场必须佩戴安全帽，手头工具自理。5.2.10、施工现场的临电必须符合安全文明规范要求。

5.2.11、甲方对乙方提出的整改意见，乙方应及时进行整改，如出现安全事故，由乙方全权负责。

5.2.12、夜间施工时，乙方无条件提供加班值班人员，不得缺席，如有发现，每次罚款500-1000元。

5.2.13、乙方应与甲方其他工种积极配合施工，不得有意拖延工期，每发现一次，罚款3000-10000元。

5.2.14、甲方负责提供住宿。

5.2.15、乙方有义务对生活区临电和现场机具用电进行维护和检测，保证现场临电的正常运行。

5.2.16、甲方有权对乙方进行管理，如乙方过分不服从管理，甲方有权请退乙方出场，工程款按总工程量的50%结算。

第六条合同生效、终止

6.1、本合同自双方签字(盖章)生效，双方结清价款即终止。

第七条附则

7.1、本合同未尽事宜，双方另议。

7.2、本合同双方约定的日常事宜，由甲方工程项目部负责执行。7.3、工程变更发生人工费累计在1000元以内不另行计算，超过1000元按每定额工日48元/工日，累计全部计算。

7.4、解决争议方式：发生争议由双方协商解决。如协商不成时向东胜区人民法院提起诉讼。

发包方：

法人代表：

项目经理：

地址：

电话：

承包单位(人)：

代表：

地址：

电话：

身份证号码：(附复印件)

合同签定日期：年月日