# 钢管租赁合同范文最新2023

甲方：(承租方)：

乙方：(出租方)：

第一条：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利和义务关系，经双方协商一致，就承租方承建的天津东丽区张贵庄还迁房项目工程向出租方租赁建筑物资事宜，签订租赁合同规定如下：

第二条：租赁物使用地点和期限

租赁物资使用地点为得擅自改变使用地点和转让他人使用，也不得变卖或作抵押品。

第三条：结算、费用及供退货方式

1)、付款方式：自供货之日起，每月25日至30日双方核对租费单，并经现场收料员，安全负责人，项目经理同时签字确认后，作为有效依据。在结构工程全面达到正负零上二层后，甲方接到乙方的租赁核算单，可支付给乙方总租赁费的60%，以后每二个月付产生租赁费用的60%，余款部分在租赁物资结束后三个月内付清。

2)、供货、退货方式：承租方提前五天提供用货计划，提前一天通知出租方具体用货规格、数量，出租方接到通知后及时把货物送到施工现场(必须为合格物品，并附材质检验报告)，承租方指定为报料员及收料员验货签单卸货，装卸车、运费等费用由出租方负责;退货时，承租方负责将物资退回出租方，双方由指定人员确认签单，装车、运费由承租方承担，卸车由出租方负责。出租方不得以种.种理由推迟、拖延或拒收租赁物。结算时具体规格数量以双方签字的发/退货单为准。结算时须由项目经理、材料部等三人以上签字生效。

3)、清理维修费：钢管除死角型弯曲外，其余不收修理费、清洗刷油等费。

4)、遗失赔偿：租赁物资发生遗失的，以当时市场价为赔偿依据;

5)、材料物资收费标准：编织袋0.40元/个，螺丝0.60元/套;

6)、在退租赁物资当天不计所退物资的租赁费。

第四条：合同附件是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第五条：违约责任

承租方未按合同约定支付租赁费及相关费用，每日按应付未付款的1‰支付违约金。

第六条：争议的解决方式及违约责任

当双方履行合同过程中发生争议时，本着友好协商的原则，协商不成的，以出租方注册地为诉讼管辖地。

第七条：冬季不施工报停期为60天，如遇不可抗力或政策性停工双方协商解决。

第八条：本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日