# 幕墙施工劳务合同

发包方：(以下简称“甲方”)

承包方：(以下简称“乙方”)

甲方将“外墙铝单板安装工程”发包给乙方，为明确甲乙双方在合作过程中的权利、义务和经济责任，按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及《建设工程质量管理条例》及其他相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同以兹共同遵守执行。

第一条工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包方式：劳务承包、包质量、包工期、包安全文明施工

、承包内容：外墙铝单板安装

第二条承包价款及结算

1、外墙铝单板暂定工程量1500平方米，承包单价：元/平方米(铝单板面积按见光面积计算)。

2、此工程无预付款。按照乙方完成工程量支付进度款。具体付款方式为：以每月为一个周期按照已完成工程量的70%支付进度款。

第三条工期及质量要求

1、工期计划：合同签定后，待施工现场具备开工条件时进场;竣工时间以不影响整体工程竣工交付甲方使用为准。计划进场开工时间为2013年6月28日，竣工日期7月31日，工期35天。