# 家庭装饰工程合同范本

本合同双方当事人：发包方(以下简称甲方)

姓名：身份证号码：______

住所：联系电话：承包方(以下简称乙方)

姓名：身份证号码：______

住所：联系电话：根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律、法规之规定，结合家庭居室装饰的特点，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方发包的家庭居室装饰工程(以下简称工程)有关事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

1、工程地点：

2、工程内容：

3、工程承包方式：

、工程期限

开工日期年月日

竣工日期年月日(为了确保质量，工期可适当延工。)

第二条施工场地要求

1、开工前三天由甲方负责进行清场腾场地，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设等。

2、甲方免费提供施工期间用水、用电，并要保证施工用水用电畅通。

3、房管、消防及物业管理对房屋装修的各法规、条例及相关手续，均由甲方负责。

、如确实需要拆改原建筑物结构(包括梁、柱、板、墙等)或设备管线，由甲方负责到有关部门办理相应的审批手续.

5、施工期间甲方需部分使用该居室的，由甲方负责做好现场的保卫及消防等工作。

第三条工程变更

施工过程中甲方如要求有变动，则须报请该工程负责人批准，由设计师据情提供新方案且经甲方重新签字认可，方可生效。施工现场人无权私自更改。变更部份增加的人工、材料等全部费用甲方承担，按实际数量计算，单价不变，如属新立项则由双方协商解决，工期顺延。否则乙方有权按原图施工。

第四条工期变更

1、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

2、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。

3、因工程变更或非原因造成的停水、停电及其他自然、非自然不可抗力因素而影响工期的，工期相应顺延。

、甲方应积极配合乙方施工，若因双方配合问题引起的工期延误，乙方不负责任。