# 供水设备合同

甲方(采购方)：

乙方(供货方)：

甲乙双方经友好协商，就华远金外滩一期项目无负压供水设备供货、保修等事项达成一致意见，在长沙市天心阁大酒店6楼华远地产订立本合同。

详细配置见附件1。

供货范围:自稳流补偿器进水口的法兰挂螺栓到水泵出水总管两侧挂法兰带螺栓,包括稳流补偿器进水口前自来水管道上的蝶式闸阀、过滤器,出水管路上的蝶式闸阀、压力传感器,控制柜及设备控制有关的信号线、10米以内的电机动力线。

3.交货时间及地点

3.1交货时间：收到预付款40个工作日发货。

3.2交货地点：长沙市天心区坡子街口中建八局华远金外滩项目部。3.3乙方须在货物运至交货地点前不迟于10日，书面通知甲方做好收货准备。

3.4甲方有权根据工程总体进度要求乙方提前或推迟交货，乙方应按变更后的时间完成送货。

.包装与标记

乙方应附随货提供出厂合格证及检测报告等相关必需文件，乙方保证上述资料的真实性、有效性。包装物由乙方供用与回收。

5.货物的检验、验收

5.1.货物运达交货地点后乙方通知甲方进行货品验收，合格后乙方与甲方或甲方指定的接收方办理移交手续。各方对货物的验收，仅为确认货物外观无质量问题，并不免除乙方按本合同约定对货物质量和发货数量等应承担的责任，对不符合约定的，应当在验收期满后十日内书面通知乙方，甲方逾期未验收或怠于通知乙方的，视为验收合格。在组织验收之前，乙方负责安排专人保管，产生的保管费用已包括在货款内。因乙方保管不当造成的损坏、丢失等问题，由乙方负责解决并承担一切损失。

6.双方权利义务

6.1.甲方工作

在乙方履约并已满足合同约定付款条件的前提下，甲方按照本合同规定的时间和方式支付乙方到期应付的货款。

6.2.乙方工作

6.2.1.乙方须提供符合合同约定和甲方要求的全新货物，且应符合国家标准，否则，视为乙方延期交货，如因此延误工期，乙方须承担赔偿责任。

6.2.2.乙方负责货物的运输、装卸并承担因此产生的相关费用，同时乙方承担因包装或运输不利造成的一切损失。乙方负责卸货到甲方指定地点。

7.违约责任

7.1.乙方延迟交货的违约责任：乙方逾期交付货物的，每逾期一天,乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额1%的违约金。逾期交货超过十日，甲方有权解除本合同。

7.2.乙方货物质量的违约责任：乙方所提交的货物不符合合同质量要求的，乙方应在甲方要求时间内负责更换，费用由乙方负责，如乙方未在甲方规定的期限内完成更换，或更换货物仍未达到甲方要求的,甲方有权要求乙方自违约情形出现之日起按按7.1条约定承担延迟交货违约责任，同时甲方有权退货并解除本合同。

7.3.甲方逾期付款的违约责任：在乙方完全履行本合同之前提下，甲方逾期支付到期应付货款的，每逾期一天，甲方向乙方偿付到期应付货款总额1‰的违约金。

7..4本合同所发生的违约金及费用，甲方均有权从乙方未付货款中直接扣除。

7.5.甲方依本合同约定解除合同时，合同自甲方发出解除通知之日起解除，届时乙方应承担本合同总货款20%的违约金，并承担因此而给甲方造成的损失;合同解除后，乙方应在甲方通知的期限内退还甲方已付货款及应付的其他费用，否则每逾期一日，乙方应按应返还款项的1%向甲方偿付逾期违约金。

7.6因甲方原因，未按合同约定按时付款，乙方有权不供货，停止一切服务或停止设备的运行，所造成的一切损失由甲方负全部责任。因甲方原因造成不能交货、安装、运行、验收或交付使用，自约定交货之日起30日内照常付清设备款。因乙方产品属高新技术专利产品，此合同所签产品，甲方购买后只能自己使用，不得转让他人，不得拆卸，不得盗窃技术，不得自己或帮助他人研究、组织生产同类产品，否则甲方除承担给乙方造成的损失外并承担此合同金额的20%的违约金给乙方。如属发货、租车、配货和托运，以乙方货物到达甲方指定地点日期确认为交货日期。合同生效后因乙方立即组织生产，甲方不得无故解除合同，否则按此合同额的20%计算违约金给乙方，如出现产品质量问题等乙方原因除外。

8.保修

8.1.由乙方对本合同项下的产品承担质量保修责任。

8.2.甲方的全部权利和责任可由甲方自身履行，也可由甲方认可的本工程的物业管理公司或其他第三人代为履行。

8.3.如因乙方责任造成甲方、房屋业主(使用人)无法正常使用、延期入住等，乙方应承担因此而造成的甲方、业主方的一切损失。

8.4.质量保修期：双方根据有关规定和双方约定，保修期限自甲方项目整体工程完成且物业公司正式接管，并开始办理集中入住手续之日起13个月。

8.5乙方需要在甲方要求时间内完成保修义务，否则甲方可委托其他单位进行维修，乙方需双倍承担第三方维修费用。此费用甲方有权从未支付款项中扣除，乙方不因第三方维修免除其保修及赔偿责任。

8.6乙方在保修期内应提供必要的备品备件。

9.争议及仲裁

因本合同发生争议的，任何一方有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

甲方：乙方：年月日：