# 修建挡土墙施工合同范本

甲方∶

乙方∶身份证号码∶

一、工程概况∶

1、工程名称∶*******河整治工程﹔

2、工程地点∶本工程位于****;

二、承包方式及单价∶

1、承包方式：按照双方友好协商单价承包(包工包料方式)，

2、单价∶按照施工图纸方量计算每立方元(包含乙方提供石头材料发票)。

三、乙方承包范围及工作内容∶

1、乙方要对工程质量负责，必须严格遵守相关系的《施工规范》，工程质量必须满足《工程检验标准》。乙方要建立完善的质量自控、保证体系，并接受甲方现场工程人员的安全过程监理;对于新开工的每一道工序，特别是隐蔽工程，必须得到以上人员认可。

2、按照工程质量强制性标准、结合施工图纸为依据，乙方在接到工程后应安排技术员一个、施工员一个、安全员一个、材料员一个、对施工现场放样、规划、材料堆放、机械安装位置、挡土墙材料采购、运输、砌筑成型、养护、排水设施、防水设施、土方回填及成品保护的全过程施工;

3、乙方在施工中，甲方所提出的图纸等变更单及有关的工作内容，均视为乙方承包价内，是乙方应尽的义务，不得再另行支付。

、根据施工需要乙方配备机械、人力车、劳保用品、其他机械用具电箱电缆、照明用具、排水机器及施工小型工具。

5、工地不提供住宿和食堂;住宿和食堂有乙方自行安排如果乙方外租，租金甲乙双方各付一半租金，水电费由乙方负责(卫生、安全管理)。

6、工作内容∶施工前应对基础排水、於泥清理、整平后由监理、项目施工员检查后方可施工;材料进场由乙方管理人员通知项目部对材料进行检查后才可施工，严禁有风化石头和烂石进入现场，挡土墙施工前由乙方施工员对技工进行质量技术交底，施工过程中乙方施工员不可随意离开施工现场，挡土墙施工为片石，采用铺浆砌筑法，砂浆要饱满(水泥、黄砂、φ50puc排水管由甲方提供)、外立面采用2㎝水泥砂浆勾带缝，挡土墙砌片石要求“平、紧、稳、实分段砌筑要求犬牙交错不得有同缝、重缝。石墙上下宽度、坡度必须按照图纸要求施工否则后果由乙方承担。

7、挡土墙砌好后迎土面回填前应进行垃圾清理、回填土要分层分段压实回填避免挡土墙凸凹变形。

四、付款方式∶

1、本工程甲方不支付预付款，工程验收合格后结算分期支付。

2、每一道工序施工完成、经甲方监理、项目部及有关人员验收后合格计量总体后支付70﹪总体验收合格后支付90﹪，预留工程质量

保留金为总金额的10﹪，安全质量保证为壹年，保质期过后余款3个月内付清(在保质内有透水、炸缝等安全质量问题甲方有权拒付一切费用)。

五、工程质量、检查、验收∶

1、乙方应严格遵守国家《建筑施工规范》及《合同文件》，严格按照施工设计图纸和规范组织施工，严格按照程序办事，服从甲方质检人员和监理项目部现场指示和检查，并配合质检人员进行工作。为保证工程质量，甲方将不定期对乙方施工工程进行抽查，若发现质量问题，除令其无偿反工外，还要对其进行经济处罚，累计超过三次者，甲方有权勒令乙方退场，有权对乙方工程款不予支付。

2、乙方应及时上报验收工程，以便甲方统一安排，并提供有关的质量检验表，施工原始记录等资料。甲方对乙方的质量有权否定权，对因工程质量造成的损失，甲方概不负责。

3、乙方每道施工工序完成后，填报质量报验单及原始纪录，经甲方质检人员检查验收合格后，方可进行下道工序施工。单项工程完成后，乙方提出验收申请，甲方质检部、工程部共同进行验收，交工验收合格后，该单项工程暂告结束;权限责任期满，竣工交验后该项工程结束。

、乙方应保证施工的质量要达到优质工程标准，若检查达不到优质工程则安相应的项目、数量、本合同单价处以两倍罚款，并负责修复和返工，直至甲方(或监理、项目部)满意为止。修复和返工费用(工料机)由乙方自理。

5、在施工过程中，如因乙方施工管理、施工进度及施工质量达不到甲方要求，甲方有权指令乙方返工或停工整顿，有权对乙方进行处罚，屡教不改者甲方有权停止支付并对其工程进行分割，直至整体收回本工程，清退施工队伍，其后果及造成的一切损失均由乙方负责，甲方保留追究及经济责任的权利。

6、乙方应采取措施和积极配合甲方(或监理)工程师及上级的定期或不定期的各项检查、评比中甲方受到处罚或影响甲方评比成绩，如因乙方原因，在检查、评比中甲方受到处罚或影响甲方评比成绩，甲方将对乙方进行两倍的罚款或根据评比结果对乙方进行处罚;如因乙方的原因造成严重影响甲方信誉的事件，甲方将对乙方进行500～1000元经济处罚，情节特别严重的除经济处罚外，甲方有权解除乙方合同并清退出场。

六、机械设备的管理∶

1、乙方投入到本工程的所有进出场费、机械系调遣费等一切费用均有乙方承担。

2、乙方投入到本工程的人员和机械设备必须满足甲方(或监理)项目部的要求。开工前应向甲方提供完整的施工组织方案、施工进度计划，经甲方审批后作为本合同附件。乙方必须按照批准的施工组织计划和甲方代表依据总合同发出的各种指令(包括口头指令)进行施工。

3、乙方派驻现场的施工负责人、主要技术人员及相关的施工机械未经甲方批准不得擅自离开施工现场。如发现施工负责人或主要技术

人员擅自离开，每发现一次罚款500元;如乙方施工机械末经甲方同意私自调离，每台机械每次罚款500元(以上罚款在每次拿工程款中扣除)。

、按甲方规定的时间及数量进场设备，所有设备要按甲方的规定进行统一标识。在施工期间临时使用甲方机械设备，甲方将根据施工记录按台班租赁单价扣除其费用。

七、安全生产、文明施工∶

1、乙方对本工程安全责任负责，配备必要的安全防护设施，按规定为其使用的工人购买相关保险﹔按照国家有关安全生产法律、行政法规、操办规程办事，服从甲方安全方面的监督与管理，满足甲方GB/T28001职业健康安全管理体系的要求。不管何种原因，造成的人身伤亡、机械事故等(含第三方)，由乙方承担全部责任和费用。

2、施工队的所有人员5天内，将所有人员的花明册和身份证复印件交到项目部安全员登记，临时增加人员要做到随到随补，否则所发生的一切后果由乙方自负。在施工期间，乙方应教育工人遵纪守法，不滋事、不扰民，如果与当地民众因此发生的任何问题均由乙方自负;如因乙方管理混乱，给甲方造成不良影响，甲方有权解除合同;乙方退场前，必须处理好与当地的相关事务。

3、乙方必须做到现场文明施工和环境保护，并配备满足工程施工的各种标志、标牌。因乙方不文明施工和环境污染所造成的后果由乙方承担全部责任和费用

、乙方应采取有效措施保护好测量标志，若有损坏行为，按照项目部有关测量管理办法进行处罚。

5、施工便道属甲方所有，乙方负责维护使用，不得在主干道上乱堆乱放，保障道路无障碍通行。

八、其他∶

1、乙方对本工程工期负责，要根据甲方的总体计划和工程进度控制，确保材料、人力、资金、设备等方面予以充分保证。乙方必须按照本合同规定的工期按时交工，否则视为违约。

2、乙方从甲方处取得的施工图纸、技术规范和其他资料，末经甲方同意，乙方不得提供给与本工程无关的第三方。

3、有关本工程的全部责任均由甲方移交给了乙方，严禁乙方分包。否则按违约处理。

、乙方承包后，不得借故价格高低，施工困难等原因中途终止合同，否则按照合同法执行。本合同未尽事宜，双方友协商。

九、本合同一式二份，双方各执一份。

甲方∶乙方∶

甲方代表∶乙方代表∶联系电话∶

日期∶联系电话∶日期∶