# 门窗买卖合同范本

甲方：

乙方：

经甲、乙双方协商，甲方将塑钢门窗工程承包给乙方施工，为保优质、快速的做好本项工作，甲、乙双方立本合同，以共同遵守履行。

第一条：工程概况

1、名称：

2、地址：

3、承包内容：

第二条：材质要求

1、本工程采用()牌塑钢型材。

2、玻璃采用普通中空玻璃。安装好玻璃应平整，安装牢固，不应有松动的现象，内外表面均应洁净，玻璃夹层内不得有灰尘和水汽，双玻璃不得翘起，门窗表面洁净、平整、光滑，型材无虚焊断裂。

3、乙方应严格保证合同中的工期，如推迟进场或非正常延误工期，业主及项目部经济处罚由乙方承担。但以下原因造成的工期延误，经甲方确认，工期顺延：

A、增加工量变化和设计变更

B、甲方通知推迟进场

C、非乙方原因(如停电、土建配合等)造成停工超过8小时

D、不可抗拒(指自然灾害)

E、甲方代表同意给予顺延的其他意见

4、根据甲方提供的设计方案和要求进行详细设计并报甲方、监理、建设方审查，再加工制作。工艺和安装质量严格按照国家颁布的《建筑安装工程质量验收评定标准》的要求执行。

5、交付使用一年内出现工程或材料质量问题，乙方免费保修。

6、主要材料和辅助材料必须符合规定的技术标准，由甲方验收合格后方可使用。

第三条：承包方式、内容、价格

1、本工程的产品制作采用大包干的方式;其设计材料采购、运输、保管、加工、制作、安装等全部由乙方总承包。

2、经双方商定，结算以现场型材外框成型尺寸为标准，承包价按/㎡结算，含税票。窗框安装天，窗页及玻璃安装工期按照甲方规定。

3、乙方要严格按甲、乙双方确认的设计方案和要求进行加工制作。否则，所造成的返工及损失全部由乙方承担。

4、乙方负责材料进场时的现场抽样试验及现场实体试验，及单项验收并承担相关费用，乙方不负责节能验收。

5、乙方负责提供塑钢窗全套相关资料。

第四条：双方职责

甲方：

1、负责提供设计图纸和要求，技术交底及变更通知单，负责提供总水电源和材料堆放及办公场所，负责质量的监督工作。

2、协助乙方做好施工现场产品的成品的保护工作。

乙方：

3、负责产品的制作、安装以及有关工种的配合协调工作。

4、必须严格遵守施工操作规程和安全生产管理条例。施工工程中，所有安全事故由乙方负责，甲方概不负任何责任。

5、负责现场人、财务的管理以及使用甲方总水电和场所的物业管理及有关安全防范工作。

第五条：付款方式

1、按工程进度付款。

2、乙方机械设备及工具进场付总价的%。

3、塑钢窗外框进场、安装完毕，付总价的。

4、窗扇及玻璃进场付总价的。

5、窗扇安装完毕付总价的%。

6、竣工验收后留5%作为质量保证金，保修期满一年后付完余额。

第六条：双方履行遵守

甲、乙双方严格履行本合同，任何一方如违约，则按经济合同法中有关条款办理。

第七条：双方工地代表

甲方：乙方：

如果工场代表更换，应提前七天通知对方。

第八条：本合同自甲乙双方签字盖章后生效至该整体工程竣工验收合格后结清给分项工程承包款后自行失效。

第九条：本合同未尽事宜，双方共同协商解决。

第十条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：乙方：电话：电话：

年月日