# 砖砌体施工劳务合同样本

发包方(简称甲方)：

承包方(简称乙方)：

甲方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其他有关法律，行政法规;遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则将平果县二栋开发投资有限责任公司的2#楼泥工砖砌体工程任务委托给乙方承包，甲乙双方就本建设工程主体工程砖砌体施工劳务分包事项协商一致，订立本合同，并严肃执行。

第一部分工程简介

工程名称:结构类型：主体为钢筋混泥土框剪结构

总建筑面积：㎡

工程地点：

第二部分分包内容及总要求

一、分包范围：

1、本工程施工图纸和设计变更通知中所包括的全部砌体、(除屋面女儿墙和建筑面积之外)。混泥土工程以及与其相关的配套工作。如：湿水、承包范围内所有物流转运装卸、预制过梁的制安(包含二次结构，如：圈梁;过梁;阳台、厨、卫反边;)

楼层上泥工相关材料的合理节约利用;及时清理施工完后的楼面、地面(工完料清);

2、补砌施工预留洞、外架连接杠预留洞(所有预留洞)。

3、预留洞口的封闭达到防水要求。

二、分包方式：

甲方以包人工、包机具(本承包范围内的一切用具、工具、)、包质量、包工期、包安全生产发包(由于工序搭接一时无法安排工作，由班组自行调整。

三、分包工期要求：

1、服从建设单位及甲方的工期安排，工作时间按现场项目部规定执行。

2、乙方投入工种及人数满足甲方的质量要求、进度要求。

3、赶工不另行增加费用。

第三部分经济条款

一、分包单价及计量：

1、本合同采用固定价格按楼采用建筑投影面积包干(同一楼层内重叠面积不重复计算)，结算单价：±0.000以上(砌体)按元/平方米(大写：元/平方米);。单价中包括：工伤费、工具用具、停歇窝工、防寒防冻、防暑降温等费用(不包括税金)。

2、本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。

3、乙方垫资从施工到顶板，甲方每月按完成工程量结付工程款80%。，主体封顶后按结算给乙方90%结算，其余10%在抹灰竣工验收合格一月内付清余款。

第八部分附则

一、由于人力不可抗拒的自然灾害而造成的工程损失，按有关规定执行。

二、合同未尽事宜，双方协商解决。

三、本合同在执行过程中如发生纠纷协商不成，由原告方所在地法院仲裁。

四、本合同一式分，双方各执份，经双方签字盖章后生效。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)

代表：(盖章)代表：(盖章)

年月日年月日