# 建筑模板分包合同样本

总包方(甲方)：

分包方(乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程分包实施办法》的有关规定，经双方协商一致，签定本合同，并严格履行。

第一条：工程项目

一、工程名称：凉州区发放镇贾家墩村#-#小康住宅楼

二、分包工程范围及要求

凉州区发放镇贾家墩村1#-2#小康住宅楼(模板)分项工程：

1.范围：基础、主体项目工程所有的模板工程等需支模的全部分项工程、设计变更及模板垃圾现场清理。

2.内容：从基础垫层开始到工程全部竣工木模翻样;模板的配制、焊限位，止水片、模板安装、拆除;支模架的搭拆、穿墙螺丝杆的制作安装;模板的清理、上油、归堆、预留洞;预埋件的设置;圈梁、大马牙蹉边设置防漏条;预制构件支、拆模板;浇筑混凝土时的看护;炸模漏混凝土的凿除、清理;模板拆除后铁钉拨除、整理、堆放、钢管扣件归堆;进场材料卸车等定额及施工图所包含的全部工程内容包括技术措施等内容。

三、分包工程期限和劳动力组织要求：

1、乙方必须严格按照甲方周、月、季进度计划组织安排施工，不能有任何理由和条件影响施工工期。

2.主体施工：年月日至年月日(屋面等全部完成)。

3.所有工作必须根据项目部月进度计划安排严格执行。否则将按本工程中所影响的所有损失，均由承包方负责。。

.乙方所承包的工程项目，必须按工作量要求投入本工种人数技工，按时完成工作任务。若无故拖延无法按时完成工作量，要赔偿甲方损失。

第二条：工程承包单价、结算:

1.凉州区发放镇贾家墩村1#-2#小康住宅楼总面积(㎡).该工程所有钢筋工程按(元/㎡)计算，总计(元)。

2.每层完工后由施工员、质量员、安全员、验收合格后十日内支付工程款70%，主体完工后(包括屋面结构)剩余工程款一次付清。

第三条：工程质量

一、乙方必须严格按国家有关建筑工程施工质量验收规范标准，严格按照建筑工程施工规范、操作规程和施工工艺进行施工，工程质量严格按照建筑工程施工质量验收规范进行评定验收，严格控制建筑工程质量通病，未经验收达到规范要求的不能进入下道工序。若发现一处不合格点部位，须立即更正。

二、甲方根据国家质量验收规范和国家评定标准进行技术交底和组织验收，乙方应按照施工图纸和技术交底书要求，精心组织施工。模板的断面尺寸、水平位置、标高必须正确无误，如有差错由乙方承担一切责任。模板的支撑必须牢固可靠，避免炸模现象，拆模注意混凝土的龄期和对混凝土成品的保护，未经项目部同意，不得随意凿拆

第四条：安全生产

一、乙方必须严格牢记“安全生产”人人有责，树立“安全第一”的思想，积极参与安全活动，接受安全教育，乙方操作人员应熟悉掌握本工程的所有机械的安全操作规程及有关安全方面的知识，自觉遵守安全生产制度，听从安全管理人员的指挥。上班必须戴安全帽。不带安全帽禁止进入施工现场。

二、乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

三、乙方在施工现场若发生的安全事故，所造成的一切费用均由乙方负责承担。

第五条：生活管理

一、乙方工人进场后，甲方提供食宿;

二、乙方宿舍必须打扫干净，领导要定时检查;

第六条：材料供应管理：

甲、乙双方经协商该合同所分包的工程材料按甲方材料管理制度进行管理：乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担，工程结算时统一扣除。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。乙方要合理使用建筑材料，不能乱截成品材料，更不得在现场发生材料浪费现象。如甲方管理人员发现任何材料浪费现象，甲方有权对乙方进行相应的经济处罚。

第七条：施工机械及其他;

一、塔吊由甲方负责，保证供乙方日常使用;

二、由乙方购置钉子、铁丝、小型工具及加工机械等;

三、劳保及安全防护用品，如安全帽、安全带、绝缘雨鞋、手套、雨衣等全部由乙方自行解决;

四、在浇筑砼前，乙方必须将楼板上的模板材料、模板垃圾等清理干净;

第八条：现场管理

一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方负责赔偿经济损失。

三、分包人员要保持相对稳定，不准带闲杂人员出入现场和住宿。

四、乙方人员在施工现场及生活区严禁大小便、私拉乱接电源、随便拆除临边防护、外架、生火、做饭、喝酒上班。

五、乙方人员在施工现场、生活区内打架、斗殴一次者罚款200--500元。发现打群架者罚款2000--5000元，两次以上者勒令退场，造成后果由乙方承担

第九条：违约责任

一、乙方分包的工程项目，不得在行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。

二、合同签定后，不经双方协商同意，任意一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失。

三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成工作，因甲方造成的因素由甲方承担损失。

第十条：本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，如经协商解决不了得，可按以下解决：

(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，

(2)向人民法院起诉。

第十一条：本合同一式二份，甲乙双方各持正本一份。本合同自双方盖章日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

发包单位：代表人：年月日

承包人：年月日