# 钢构加工合同样本

甲方：合同编号：20120629-1

乙方：签订时间：2012年6月29日

甲乙双方本着公平、诚实、守信的原则，就本加工制作相关事项协商达成一致，订立本合同，以资双方遵照执行。

一、加工制作内容

1、按照甲方提供的图纸加工。

2、主钢构：

材质为Q235B，制作单价为5800元/吨(不含税)。

3、次钢构：

材质为Q235B，制作单价为5800元/吨(不含税)。

、计重方式：(□过磅记重□理论记重)。

二、、合同价款及结算方式

1、合同总价为元，大写

2、甲方应本合同签订之日向乙方支付元作为定金，甲方提货时须按提货数量付清货款，定金于最后一次提货时结算。

3、以上价款为加工制作费，不包括各类检测、探伤、报建、实验等费用，如果发生以上费用，甲方需注明且乙方要另计费用。

三、质量标准及验收

1、乙方应按照国家现行的钢结构制作规范认真加工制作，确保钢构件达到图纸设计和钢结构规范的要求。

2、钢构件加工验收按合同、图纸及说明文件的要求，依据国家现行钢结构工程施工质量验收规范的规定，由甲方在乙方加工基地进行验收。如需第三方检测报告，甲方应提前通知乙方，检测所产生费用由甲方承担。

四、交货地点、期限及运输

1、交货地点：甲方在乙方工厂内提货。

2、交、提货期限：乙方应于收到定金之日起日内完成加工制作，乙方制作完成后有权通知甲方提货，甲方应于接到通知后十日内提货。如遇不可抗力或本合同约定的其他顺延工期的情形，则乙方加工工期相应顺延。

3、运输：甲方负责运输及运输费用的承担，乙方负责装车，装车费在合同价内，构件到达目的地后由甲方负责卸货。

五、双方的权利和义务

1、甲方应于支付定金后日内向乙方提供图纸一套，并签字盖章确认。如甲方未在合同约定的期限内提供图纸，则乙方可顺延交货日期。甲方如需更改图纸，必须及时书面通知乙方，因甲方提供图纸错误造成的损失由甲方承担。

2、甲方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应相应顺延工期。如导致工程量增加的，甲方应追加合同价款，同时，甲方应支付因此而给乙方造成的损失，包括材料损失费、误工费等。

3、乙方不得擅自外协加工，乙方必须按甲方指派的现场质量监理的合理要求制作，对甲方发现的问题及时予以纠正。

、甲方如在现场发现质量问题应及时通知乙方进行修改，乙方接到通知后应立即赶到现场协助解决。

六、合同纠纷处理方式：双方友好协商，发生诉讼由乙方所在地人民法院管辖。

七、其他事项

八、附则

1、本合同一式四份，双方各执两份。

2、本合同经双方签字盖章，甲方支付定金后生效。

3、未尽事宜双方另行订立补充合同。

甲方：乙方：

地址：地址：

委托代理人：委托代理人：

联系电话：联系电话：

年月日年月日