# 单项承包合同范文最新

发包方(以下简称甲方)：江苏天目建设集团有限公司中天项目部承包方(以下简称甲方)：根据施工需要，甲方将中天热电厂烟气脱硫脱硝改造工程项目

模板工程以包工不包料的方式分包给乙方进行施工。为便于班组施工作业的管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，进度的控制及工程顺利进行。经双方共同协商订立如下合同条款，以供双方共同履行

一、工程名称：中天热电厂烟气脱硫脱硝改造工程项目

二、工程地点：中天热电厂

第一条、工程内容和范围

本工程范围之内(项目内容：脱硝支架基础、尿素楼，脱硫吸收塔基础、事

故浆液池、工艺楼、等)的所有模板支设、拆除工程，包含模板、木方到现场按照甲方的要求卸车、堆放整齐及施工完成后模板、木方上的圆钉拆除和按甲方指定地方堆放整齐。以及涉及变更改动都包括在内。施工过程中(含施工前)的一切图纸变更技术更改，已包括在承包范围内。现场不产生计时工，工完场清。

1、本工程采用包工(以实际施工模板面积计算、单价为75元/平方)不

包料的方式承包施工(即包人工、质量、进度、安全、材料节约，工完场清、工地周边的运输等一切使用工具)。

2、按施工图纸，包括变更部分。

3：包括工人进退场、伙食、劳保、安全、人身保险、费用。如因乙方施工质量达不到要求所产生返工其一切工料费由乙方负全责。

第二条、工程质量及验收标准：

乙方必须根据国家质量验收规范和评定标准及施工图纸和说明要求进行制作和绑扎，精心组织施工，精心组织施工，达到建设、监理单位和甲方的要求。特别要控制好层高、板厚、轴线尺寸方正、水平，不能超出国家出台的规范，顶板模板支设误差在±5mm内，并整改完成后进行下道工序。

控制梁柱、接头等所有节点方正，控制断面尺寸，不能超规范，柱、梁不能有胀膜，排架支撑一定要牢固，加强自检制度，所有平板铺好及预留洞口留置完成，经验收合格才能进入下道工序。要控制好材料的有效利用，不能无谓的浪费，若木工制作质量达不到要求，不符合标准，造成返工的损失由乙方自行负担。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。经过监理现场验收并整改完成后进行下道工序。如果出现不符合标准，造成返工的损失由乙方自行负担且必须承担废料的费用。乙方在施工中不听指挥、盲目蛮干，甲方有权对乙方进行处罚。

第三条、施工安全要求

甲方对乙方承包的工程要做安全交底，签订安全合同，乙方必须认真贯彻执行甲方的要求。及有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对施工中因违反以上规定而发生的伤亡事故，其损失由乙方自行负责，进入施工现场必须佩带安全帽和帽带，(违者每次罚款100元)，高空作业必须戴好安全带，(违者每次罚款300元)，严禁吸游动烟，如果不佩带进入施工现场甲方将留取照片，且产生一切后果由乙方自负，禁止酒后上岗，如酒后进入施工现场甲方安全员有权将其逐出施工现场，如果因此发生矛盾后果全部由乙方承担，上岗所发生一切安全事故由乙方承担，且甲方有权根据各部门加倍罚款。

第四条、材料供应

乙方所需用的材料必须提前5天向甲方材料员通报，严禁不经计算、盲目进料，造成积压、造成损失(如上下力资运费)必须乙方自行负担，材料进场的卸车、堆放，平时的整理、归堆和完工时材料的清理归堆都有乙方负责。

第五条、施工机具

1、所有木工制作所用的机具由乙方自行负责。

2、甲方提供的机具，乙方应认真保管、爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。

第六条、现场管理

甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活等工作，乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，以及服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及在甲方现场负责人统一领导下组织施工，乙方负责人必须常驻现场。乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。有关计划进度，材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行，乙方施工人员必须尊重业主代表，监理及甲方管理人员，团结各工种施工人员。如发生不尊重业主、监理，甲方管理人员的过激行为，甲方有权对该施工人员进行辞退处理并罚款，发生班组之间打架行为，根据情节轻重处罚双方，双方不低于1000元的罚款，并移送公安机关。乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，严禁偷拿现场用料，如违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并赔偿损失。乙方在完成自身的工作外，必须积极配合其他班组，参与创建安全文明工地活动，服从项目部的领导安排。严禁在施工现场赤膊、穿拖鞋和酒后上班。现场清理工作应该做到自己的工作自己清理，当天的材料当天清理，若不清理就要处罚或请另外人员清理，加倍处罚,胀模剔凿及剔凿费用由乙方承担，拆模时楼层内模板必须一次全部拆除，掉落在安全防护上模板、木方由乙方在各层顶板支设完成后清理，如有违反甲方有权罚款处理。合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

第七条生活管理

乙方进场后，乙方必须遵守有关中天公司的规章制度，保持施工现场的文明、整洁、产生的垃圾自己清理干净，如果有乙方人员在工地上大小便发现一次罚款500元。

第八条进度计划

乙方必须严格按照项目部的进度计划，合理安排人员施工，不能影响到工程进度的实施，调剂好施工人员，每周召开安全文明质量进度工作例会，解决、协调施工过程中的矛盾，平衡进度，如果乙方没有执行项目部的进度计划，造成滞后，那么就要对乙方进行每次500—1000元不等的处罚。第九条、双方责任：

1、甲方责任：

1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

2)提供施工必要运输的设备，木工加工机械由乙方自备。

3)保证材料供应，如确因种.种原因供应不足时，乙方应服从甲方的调配。

4)提供有效施工图纸，会审记录及时发送工程联系单及设计变理通知文字资料作为施工依据。

5)提供现场的控制标高。

6)负责向乙方作详细隐蔽物交底，技术规程指导及施工安全教育及解决图纸存在的问题。

7)提供外脚手架及安全防护网。

8)负责现场施工质量的验评，并对不符合质量要求进行相应处罚。

9)提供施工用电及夜间施工照明灯具。

10)协调好其它工种尽量避免因配合不到位造成返工、返修。

2、乙方责任：1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。

2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

3)提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。

4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。

5)严格按照图纸及规范规定的模板尺寸下料，不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。

6)爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续，工完退回。

8)模板安装符合质量要求，绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱、梯的时候，必须派专人跟班看模板，必须保证砼浇灌后的混凝土成型质量。

9)木工工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。

10)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离畅

第九条工程款结算和付款

工程完成后一个月内，甲方向乙方支付以实际计算一次结清。

第十条：违约责任

乙方分包的工程项目，不得再形分包，在施工进程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，屡教不改的，甲方有权终止合同，造成的损失，工程应予赔偿。

1、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除，如有一方不经另一方同意单方解除合同，因影响施工计划造成的损失由单方解除合同的这一方赔偿。

2、乙方必须按合同规定的工期及质量，安全文明的要求施工完成。第十二条、其它：

1)由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性五万元封顶。

2)由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。

3)凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。

本合同一式三份，乙方执一份，甲方二份，双方代签字后生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。(本合同原件有效，复印件无效)。

甲方乙方

日期日期

联系电话联系电话