# 室外管网工程施工合同范本

发包人(全称)：[以下简称甲方]承包人(全称)：[以下简称乙方]

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，结合工程实际情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

工程名称：XX项目室外综合管网工程(污水管、雨水管、化粪池)。工程地点：工程内容：设计图纸范围的室外管道综合工程

二、工程承包范围

承包范围：施工图范围以内的内容(污水管、雨水管、化粪池)。

三、合同工期

以甲方指定工期为准。

四、质量标准

工程质量标准：XX市合格工程

1、乙方确保该工程质量一次性验收达到合格等级，如达不到等级，甲方将不予验收。

2、乙方应按标准、规范和设计要求组织施工，随时接受甲方质监部门的检查。

3、如出现质量事故，一切损失由乙方承担，甲方不负任何责任。

五、合同价款：人民币X元整(￥X元)

六、合同价款及支付

1、本合同价款包干，已包含图纸范围内所有内容.设计变更及现场签证等所涉及工程在合同工程量的±5%内,则合同价款不予调整,若设计变更、现场签证等所涉及工程在合同工程量的+5%以上，则只对超出+5%的部分进行调整.若单项设计变更金额超过X万元,据实结算.

2、结算调整的原则：

定额版本及综合取费标准按照招标文件要求执行，。

主材按照招标文件执行，若文件没有明确的，经双方协商来确定。

3、本合同价款具体结算支付规定如下：

(1)每月按工程形象进度的60%支付工程进度款;

(2)整体竣工验收合格，支付至合同价的75%;

(3)工程审计完，支付至审计价的85%;

(4)审计完后六个月，支付至审计价的95%;

(5)余款(审计价的5%)作为质保金，在竣工验收合格之日起的一年后30天内支付(无息)。

七、工程材料采购供应

施工所需材料全部材料由施工方自行采购，采购的材料必须有出厂合格证，进场材料均需得到甲方驻现场工程师和监理认可后方可使用。

八、双方一般责任

甲方责任和义务：

1、甲方驻工地全权代表姓名：

2、甲方代表易人，建设方应提前七天书面通知乙方。后任继续承担前任应负的责任和义务。

3、监理公司单位称号：

、监理公司驻工地总监理工程师姓名：

5、甲方负责组织乙方和有关部门进行图纸会审，并做好记录。

6、甲方负责向乙方提供工程施工图2套。

7、甲方负责施工所需水、电及运输道路，从施工场地外部接至施工现场，并保证施工期间的需要。

8、将施工现场的水准点和坐标控制点，以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

9、甲方负责协调施工现场各承包单位之间的协作关系。

乙方责任及义务：

1、乙方驻工地全权代表姓名：

2、乙方代表易人，应提前七天以书面形式通知甲方，后任继续承担前任应负的责任及义务。

3、乙方按规定及工程需要，配备足够的有岗位证书的施工管理人员，并将公司执照、质资证书、项目经理、施管人员，岗位证书等全套复印件交甲方项目部及监理公司。

、乙方在拿到施工图7天编制施工组织设计(施工方案)交甲方项目部及监理公司待通过后，填写开工报告认可后方能组织施工。

5、乙方负责向甲方项目部提供工作进度计划，质量安全进度网络控制节点图。

6、乙方必须保证施工现场清洁，符合武汉市文明施工，安全施工的规定要求。承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

7、乙方负责已完工程的成品保护工作，承担未交付甲方之前发生损坏的修复费用，因其它单位造成的损失，由甲方仲裁协调。

九、安全

为了加强安全施工管理，贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，甲乙双方必须明确双方在施工生产中的安全责任和职责：

一)甲方责任和工作：

1、向乙方传达国家和上级有关部门下发的有关安全生产的方针、政策、法规及其它文件。

2、向乙方提供工程所需的部分安全技术资料。

3、协助乙方做好工伤事故的调查处理和事故隐患的整改工作。

二)乙方责任和工作：

1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针政策、法规、严格制定有关安全文明施工措施。

2、乙方在施工期间必须接受甲方的监督和指导，并定期向甲方安监部门汇报工作。

3、乙方项目经理必须亲自抓安全工作，配备专职安全员，并报甲方备案。

、乙方施工现场要建立由生产管理人员和班组长参加的安全生产管理小组，对生产进行监督检查，发现隐患及时消除，特殊工种要持证上岗，凡患高血压，心脏病以及不适合高空作业者，严格从事高空作业。

5、乙方施工现场的作业人员，机械设备，临时用电，脚手架等设施必须符合武汉市有关规定。

6、凡在乙方施工范围内发生的一切安全责任事故所造成的人身伤亡和经济损失及刑事责任，全由乙方承担。

九、履约保证金

甲乙双方在签订合同之日起的XX天内，乙方应向甲方提交履约保证金，履约保证金金额为人民币XX元整(转账支票)。在本室外综合管网工程全部完工，并竣工验收合格，无息退还履约保证金。

在以下情况下，履约保证金不能退还或部分退回：

1)因室外综合管网工程导致土建施工承包单位关键线路延长工期X天以上(含X天)。

2)承包方未能忠实地履行合同文件规定和此后双方同意的对合同的有效修改、补充和变动。

3)使用伪劣材料或未按规范要求施工，经甲方或监理方劝阻3次以上，仍未进行改正的。

)未经甲方同意，将本工程转包给其它单位。

5)乙方违反合同相关约定，履约保证金作为违约金予以抵扣。

十、争议的解决

凡因本合同引起的或与本合同相关的任何事宜发生争议或纠纷，甲、乙双方应及时友好协商解决，如协商不成，双方同意向武汉仲裁委员会申请仲裁，一裁终局。

十一、其他

1、本合同一式捌份，甲、乙、两方各执肆份，均具有同等法律效力。

2、若非甲方同意，本工程严禁其他任何形式的分包与转包，一经发生，甲方有权解除本合同，甲方要求解除合同的书面通知到达乙方之日起，本合同自行中止，同时乙方应按本合同总金额的XX%向甲方支付违约金和履约保证金。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

合同签订时间：年月日