# 施工工程承包合同范文

甲方：

乙方：

为保证工程质量、安全、进度。顺利地将工程搞好，现决定将徐州五洋科技有限公司办公楼、E3车间工程的水电工程承包给乙方，经双方协商，根据《合同法》等法律法规，凭着公平、公开、自愿、平等的原则，达成如下协议：

一、承包方式：车间

二、工程地点：铜山县珠江路

三、发包内容：按照现有图纸现场技术人员认可后施工，施工中如图纸变更，工作量增加

四、承包方式：包清工

五、承包价格：一次抱死：办公楼固定合同总价共计：壹万元整。(强弱电预埋线管)E3车间按建筑面积12元/㎡(所有线管预埋及电路安装)承包价格内所用小型工具有乙方自理。

六、工程质量：符合国家验收规范，行业评定为优良。乙方进入施工场必须严格按技术人员规范要求施工，每一分项施工完毕后，必须经现场技术人员检验达优良后方可进下道工序施工，如未经现场技术人员验收，乙方擅自施工，其后果一律由乙方自负，并处以相应的惩罚，一次不少于1000元，在当月生活费中扣除。如意乙方拒绝签字，罚款加倍。凡在施工及验收过程中发现有不良处，乙方必须在甲方规定期限内返修，并赔偿甲方两倍的材料费，材料费按当时市场价格执行。根据情节轻重给予处罚1000~10000不等，如情节严重的给予10000~50000元不等的罚款。

七、安全事故：在整个施工过程中，乙方工作人员进入施工现场，必须提供身份证复印件和签订《三级安全教育》协议书，乙方在施工中如违背操作工艺和违反安全生产管理制度，所发生的一切安全事故皆有乙方自行承担，与甲方无任何关系。如甲方违章指挥乙方有权拒绝施工或停工(乙方施工人员进入现场必须配戴安全帽，高空作业必须配戴安全带)，乙方施工人员打架斗殴不管谁对谁错每人一次罚款1000情节严重者交送给公安部门处理。

八、工期：按建设单位大合同为准，因乙方误工或消极怠工而拖延工期的享受建设单位处罚施工单位同等的罚款。

九、结算方式：办公楼每完成一层付款壹仟元整以此类推，五层全部施工完成付办公楼总价的80%

E3车间施工至60%的工作量时付合同总款的40%，所有工程完成之后在付合同总款的40%，其余的20%在完工之后2个月内一次性付清。

十、甲方责任：提供图纸所需的一切材料，并在计划报后2天内及时进场

十一、乙方责任：乙方进入施工现场内，必须遵守工地一切规章制度，服从甲方现场管理人员的管理安排，每周的工作计划，乙方必须保证不折不扣的完成，否则甲方有权采取措施严肃处罚，其款项用在乙方工资中直接扣除。现场个班组必须做到工完料清，材料、设备应分类堆放整齐，各工种之间要协调配合。

十二、材料管理：甲方收料员按照乙方要求合理地指定堆放材料，在施工过程中凡发现故意浪费材料者，甲方将从严从重按材料5~10陪处罚。

十三、

(1)甲方确保工程款的支付。

(2)乙方要确保工程的质量、工期和文明施工

十四、以上各条款希甲乙双方共同遵守执行。未经事宜，双方共同协商解决。如有争议到工程所在的职能部门进行解决。十五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，应双方代表签字后生效，工程款结清后自动失效。

甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：

电话：电话：

身份证：身份证：

20__年_月__日