# 标准施工合同范本

发包方(甲方)：身份证号：承接方(乙方)：身份证号：

经甲、乙双方友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行地坪漆施工。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条：工程概况

1.工程地址：东江高新工业区科技园A栋一楼

2.工程期限：年月日至年月日止。

第二条：工程价款：工程总价：￥元。

第三条：质量要求：

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称、需双方认可。

2.施工中，甲方如有特殊施工工艺或及要求，双方应书面确认，增加的工程费用，需另行签订补充协议。

第四条：付款方式：

1.合同签订当日，甲方需支付给乙方定金：￥元;乙方进场后一天内，甲方需支付给乙方50%工程材料款￥元;工程完工验收完毕后一天内，甲方需付清所有余款￥元;在合同约定日期内甲方未能及时支付工程款，乙方有权停止施工并追加因此产生的费用;工程验收合格后，甲方未结清工程价款，不予交付使用。

2.工程施工中如有项目增减或变更，双方应签订补充协议，甲方需书面出具施工变更通知，经甲乙双方确认后，增减项目的价款，当场结清。

3.甲方如果未按合同约定按时支付工程价款，每逾期一天按应付工程价款额的1%支付滞纳金给乙方。

.在施工过程中，因工程质量问题、双方意见不一或造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解尽快解决纠纷，以继续施工。

5.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，甲方须承担相应施工费用及误工费，同时工期顺延;若因乙方的原因造成返工，由乙方承担相应责任，工期不予顺延。

6.甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，由甲方承担相应责任。

第五条：工程验收

1.工程完工三天内，甲方需组织相关人员进行竣工验收，并办理工程竣工验收及移交结算手续。

2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在两天内验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，甲方未经乙方同意自行搬设备进入施工场地或投入使用，视为验收合格，如有问题由甲方自行承担。

3.若甲方未能在合同约定的期限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。

第六条：违约责任

本合同签订后，在合同履行期间，任何一方擅自解除合同，应按工程总价的5%支付违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行相应补偿。

第七条：争议解决

1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。

2、当事人不愿通过协商解决，或解决不成时，可以按照本合同约定向当地人民法院提起诉讼。

第八条：合同的变更和终止

1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，并按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

第九条：合同生效

本合同甲乙双方盖章，签字后生效。补充协议与本合同具有同等的法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日