# 建筑智能化工程合同范本

甲方：

乙方：

甲方在建项目----腾冲欢乐湖国际度假村一期二段1-12#楼，为确保本工程管理高效、秩序井然和谐和安全工作万无一失;决定将本国际度假村的智能化管理系统工程总承包给乙方承建。甲、乙双方本着平等、互利、的原则协商一致、达成承建合同如下：

一、工程名称

腾冲欢乐湖国际度假村一期二段智能化管理系统工程

二、工程范围

1、楼宇对讲系统(安居宝)

2、视频监控系统(海康卫视)

3、公共广播背景音乐系统(300C)

三、工程地点

腾冲县欢乐湖国际度假村

四、工程工期

本工程工期为个工作日;(具体进场时间由甲方通知为准)工程总价款

本工程总价款为:叁拾捌万伍仟贰佰壹拾叁元陆角385213.605)。其中

1、楼宇对讲系统289751.7元。(明细符后)

2、视频监控系统49716.975元。(明细符后)

3、公共广播背景音乐系统45744.93元。(明细符后)

六、付款办法

本工程总价款为：叁拾捌万伍仟贰佰壹拾叁元陆角。应甲方要求，乙方同意在本工程总价款的基础上下浮13个点。本工程的实际结算总额为：人民币叁拾叁万伍仟壹佰叁拾伍元捌角贰分(335135.80)

1.乙方所有材料进场后，由甲方验收合格后，3个工作日内支付工程总价款的30%，即人民币：100540.74元(大写:壹拾万零伍佰肆拾元柒角肆分)给

乙方。

2.工程总价款的67%，人民币224540.98元(大写：贰拾贰万肆仟伍佰肆拾元玖角捌分)安装完毕并验收合格后，甲方在十日内一次性支付给乙方。

3.剩余3%，即人民币10054.07元，大写：壹万零伍肆拾元零柒分的工程总价款，留作质量保证金。待一年质保期满后，甲方在十日内一次性支付给乙方。

七、运输费用负担

本工程的设备、器材运输费用由乙方负担。

八、质量要求

1.本工程的所有设备器材其规格型号、品牌必须与合同一致。

2.本工程的所有设备器材必须是三证齐全(合格证、质检报告、生产许可证)。

3.本工程的各子系统必须技术先进、运行稳定和功能满足设计要求。

六、售后服务

1.本工程的所有设备器材，质保期为两年(竣工验收合格之日起)，在此质保期内凡是设备本身的质量问题，乙方实行三包(包退、包换、包修)。

2.本工程的所有设备器材，在质保期满后，乙方实行终身维修服务。并仅收材料成本费(其中的软件实行终身免费升级或重装)。

3.为确保维护(修)快捷、更换及时，乙方承诺接到维修通知后，48小时内到达现场。以确保服务、维修专业化、响应(指维修响应)快捷化。

七、甲方责任与义务

1.甲方必须按合同规定的时间、金额向乙方支付工程款。

2.甲方应正确使用本标的物的设备与器材，否则乙方不予免费三包。

3.甲方应派1-2人参与乙方组织的使用、操作培训。

八、乙方的责任与义务

1.乙方应在合同规定的期限内(指甲方能按时支付工程款)，进场安装和竣工。

2.乙方所提供的一切设备器材，其功能达到说明书的质量和功能要求。

3.乙方将本工程交付使用的同时应将相关技术资料一同交甲方存档。

九、其它事项

1.本合同的一切设备器材，在甲方货款未付清之前，其产权仍归乙方所有。

2.本合同中的未尽事宜双方协商解决。同时在本合同执行过程中，对于万一出现的纠纷，首先双方应友好协商解决，当协商不成时，任何一方可以向人民法院申请调解或仲裁。

3.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：乙方：

年月日：